# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：441901-2025-00335

#### 采购项目编号：441901-2025-00335

#### 项目名称：东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）

#### 采购人：东莞市市政园林管理中心（东莞市市容环卫中心）

#### 采购代理机构：广东德业招标代理有限公司

## 第一章投标邀请

广东德业招标代理有限公司受东莞市市政园林管理中心（东莞市市容环卫中心）的委托，采用公开招标方式组织采购东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）

采购计划编号：441901-2025-00335

采购项目编号：441901-2025-00335

采购方式：公开招标

预算金额：32,430,101.69元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）):

采购包预算金额：32,430,101.69元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他公共设施管理服务 | 东部快速路环卫保洁、绿化管养项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包接受联合体投标

合同分包：允许合同分包

合同履行期限：详见招标文件“第二章采购需求”。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（或提供《资格条件承诺函》，格式详见公告附件）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年或2023年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明（2024年注册或注册未满一年的供应商提供投标截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明）（或提供《资格条件承诺函》，格式详见公告附件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。（或提供《资格条件承诺函》，格式详见公告附件）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容（或提供《资格条件承诺函》，格式详见公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购））：本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行，采用联合体形式面向中小企业采购。要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为40%以上，且其中70%以上专门给小微企业，具体相关规则如下： （1）投标人属于大型企业的，要求必须以联合体形式参与本项目投标。联合体成员的中小企业合同金额比例应当达到40%以上，其中70%以上专门给小微企业。（提交投标文件时须按格式提供《联合体共同投标协议书》以及按规定填写《中小企业声明函》）。 （2）投标人属于中型企业的，要求必须以联合体形式参与本项目投标，且联合体成员必须为小微企业，小微企业承担合同金额的比例达到28%以上。（提交投标文件时须按格式提供《联合体共同投标协议书》以及按规定填写《中小企业声明函》）。 （3）投标人属于小微企业的，是否以联合体形式参与本项目投标不作强制要求。（提交投标文件时须按格式提供《中小企业声明函》。如以联合体形式参与投标，则联合体成员必须为小微企业，提交投标文件时须按格式提供《联合体共同投标协议书》以及按规定填写《中小企业声明函》）。 （4）组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)本项目不接受分公司投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：东莞市市政园林管理中心（东莞市市容环卫中心）

地址：东莞市南城街道鸿福路96号（东莞市莞龙路141号）

联系方式：0769-22992386（0769-23660965）

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东德业招标代理有限公司

地址：东莞市南城街道宏图路39号7栋二楼201室

联系方式：0769-21668363

#### 3.项目联系方式

项目联系人：林瑞茵

电话：0769-21668363

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东德业招标代理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

为做好我市东部快速路环卫保洁、绿化管养项目工作，保证保洁及绿化质量，现将东部快速路环卫保洁、绿化管养项目向社会公开招标。

东部快速路环卫保洁、绿化管养项目服务范围从桥头东深路路口至松山湖立交止，总长度约28公里，环卫保洁面积约1,307,770.00平方米（其中沥青路面面积约1255648.33平方米，路面以外的人行道及人行天桥等面积约52121.67平方米），绿化管养面积约1,247,727.21平方米，以上面积以市测绘队提供的测绘图和实际数量为准，如上述概况与实际情况有出入，以实际情况为准。

联合采购说明：本项目为东莞市市政园林管理中心（牵头单位）、东莞市市容环卫中心共两个采购人联合采购。供应商中标后同时与两个采购人签订政府采购合同，其中环卫保洁部分由东莞市市容环卫中心监管，绿化管养部分由东莞市市政园林管理中心监管。

采购包1（东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 绿化管养服务期：自2025年4月1日至2028年3月31日止，共36个月。（绿化管养服务采取一次招标三年内沿用、实行每满一年一考核一签合同的办法）。 环卫保洁服务期：自2027年1月1日至2028年3月31日止，共15个月。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 东部快速路及采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 第1期为(进度款)：支付比例100%，1、环卫保洁服务费：合同生效后从第二个月起，采购人按实际考核结果向中标人支付上月的环卫保洁服务费。（每月环卫保洁服务费根据月度综合考评得分确定实际应付款数额后支付；付款时中标人应出具与实际应付款数额相符的发票及上月度环卫工人的工资发放证明资料，如中标人迟延提交上述资料或者提交的资料不符合要求的，采购人顺延付款不视为违约，由此造成的损失由中标人自行承担。） 2、绿化管养服务费：合同生效后从第二个月起，采购人按实际考核结果向中标人支付上月的绿化管养服务费。（每月绿化管养服务费根据月度综合考评得分确定实际应付款数额后支付；付款时中标人应出具与实际应付款数额相符的发票及上月度专职绿化管养工人或采购人要求人员的工资发放证明资料，如中标人迟延提交上述资料或者提交的资料不符合要求的，采购人顺延付款不视为违约，由此造成的损失由中标人自行承担。） 3、本项目合同的环卫保洁服务费、绿化管养服务费由政府财政拨款，如因政策的影响，拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行本合同规定的义务。由于国家法律、法规、规章、政策和财政预算发生变化，影响合同价款的，合同双方当事人应协商一致相应调整。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：详见技术标准与要求的“考核办法”相关内容。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：1. 履约保证金为合同总金额（含环卫保洁服务费及绿化管养服务费）的5%。 2.中标人应当以履约保函或银行转账的方式缴纳履约保证金。 （1）若以履约保函缴纳的，履约保函应在合同有效期及期满后28天内继续有效，给采购人造成的损失超过履约担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。若合同有效期及期满后28天内项目仍未能按期完成并验收合格，中标人必须办理保函延期至中标人完成其合同义务且项目经验收合格为止，并承担其相关费用。 （2）若以银行转账方式缴纳，账户在中标后由采购人提供。中标人完成其合同义务并经验收合格后，中标人可向采购人提交退回履约保证金的申请。采购人收到中标人的退回履约保证金申请材料并经审核无误后，30天内把履约保证金无息退还中标人。 3.下列任何情况发生时，履约保证金将被不予退回： ①中标人将本项目转包给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法不予退回其履约保证金。 ②中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，采购人有权依法追究其责任。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 1.合同签订，投标人响应合同各条款。 2.承包方式： ①按合同价包工、包料、包机械设备、包质量、包安全。 【绿化管养核验要求】：中标人在绿化管养服务期开始前10日内（最终以采购人的通知为准），将业绩、绿化管养的人员及机械设备交由采购人核验，若核验不通过（包括①核验时业绩、人员及机械设备的数量与标准低于投标文件的标准；②提供的专职人员和设备（包括但不限于绿化洒水车、绿化用密闭式垃圾清运车、绿化防撞缓冲车）非仅服务于本项目的；③存在虚假业绩），采购人有权取消中标人的中标资格，相关责任由中标人负担。 【环卫保洁核验要求】：中标人在环卫保洁服务期开始前10日内（最终以采购人的通知为准），将环卫保洁的人员及机械设备交由采购人核验，若核验不通过包括①验收时人员及机械设备数量和标准低于投标文件的标准；②提供的专职人员和设备（包括环卫洒水车、道路扫路车、多功能洗扫车、环卫道路高压清洗车、环卫防撞缓冲车、环卫后压式垃圾运输车）非仅服务于本项目的，采购人有权终止合同，相关责任由中标人负担。 ②采购人分别将绿化管理养护、环卫保洁任务及相应的经费交给中标人，中标人按采购人的管理要求和标准组织绿化管理养护、环卫保洁工作，并分别接受采购人的指导、监督和检查验收。 ③按国家规定应由中标人缴纳的各种费用，已包含在合同价内，由中标人向有关部门交付。 ④中标人不得转包。 ⑤本项目由采购人与中标人逐年签订合同，采购人可根据中标人当年的服务质量决定是否和中标人续签来年的合同。 ★3. 本项目总预算金额为：32430101.69元，其中环卫保洁费：9222375.59元；绿化管养费：23207726.10元。投标人须对总价进行报价，并同时在投标文件中提供《报价明细表》，对下列分项单价进行报价，同时总价不得超过项目总预算价、各分项投标单价不得超过对应的单价最高限价，否则作无效投标处理。（1）路面保洁单价最高限价为：4.55元/年/㎡；（2）路面以外保洁单价最高限价为：8元/年/㎡；（3）绿化带保洁单价最高限价为：1元/年/㎡；（4）绿化管养单价最高限价为：6.2元/年/㎡。投标人需在投标文件中提供《报价明细表》，未提供或超过预算价（或单价最高限价）的将导致投标无效。注：各服务内容的分项单价以本项目招标公告附件《报价明细表》为准进行填写，加盖公章后作为投标文件的一部分。分项单价不用于计算价格评分，仅用于：因政策变动，相关部门需要调整中标人服务范围时，采购人按照分项报价单价，根据实际服务面积及其它服务内容的变化情况增加或减少服务费。 4. 本项目要求以人民币报价，（1）投标报价包含垃圾清运费用、管理费用、人员费用（含员工正常工作时间工资、加班工资、奖金、津贴、食宿费、住房补助、劳动保障、福利、医疗保险与费用、工伤保险与费用、失业保险、社会保障、教育培训费用、暂住费用、伤亡事故处理费用等费用）、税费、生产资料费用（含作业用水、用电的费用，含各种环卫工具、环卫车辆、环卫机械设备的投入和耗损，与环卫保洁有关的一切费用。（2）投标报价应包含养护期内所有肥料费、农药费、补苗费、苗木复壮费、浇灌所需费用、污水处理费、垃圾处理费、园林机械维修费、园林机械折旧费、园林机械耗油费、常用工具费用、交通、通讯、水电、办公用品等费用、应急措施费（包括自然灾害等）、工人工资福利费用、工人人身意外保险费用（含工资标准上升值）、各种税务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 ★5. 投标人须单独提供自愿且主动退出承诺函，承诺函格式详见招标公告附件部分。 6．中标人未经采购人同意不得擅自将本项目分包，在经得采购人同意后可按相关规定进行分包，但分包总体比例不得超过环卫保洁费用的40%，绿化管养费用的17%，分包单位须具备本招标文件采购需求中所规定的全部资格条件、技术要求及商务要求。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他公共设施管理服务 | 东部快速路环卫保洁、绿化管养项目 | 项 | 1.00 | 32,430,101.69 | 32,430,101.69 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：东部快速路环卫保洁、绿化管养项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、承包范围及服务内容 东部快速路环卫保洁、绿化管养项目服务范围从桥头东深路路口至松山湖立交止，总长度约28公里，环卫保洁面积约1,307,770.00平方米（其中沥青路面面积约1255648.33平方米，路面以外的人行道及人行天桥等面积约52121.67平方米），绿化管养面积约1,247,727.21平方米。以上面积以市测绘队提供的测绘图和实际数量为准。如上述概况与实际情况有出入，以实际情况为准。 承包服务主要内容： 1.环卫保洁：范围内所有环卫保洁以及道路边线向外延伸2米范围（含“三边三地”等）也需中标人进行清理保洁，环卫保洁包括：服务范围内双向主车道、辅道、人行道、立交桥、人行天桥、隧道、地下通道及非机动车道等的清扫、保洁、冲洗、洒水以及绿化带、背景林等清理保洁；灭“四害”（蚊、蝇、老鼠、蟑螂）；沿路雨水井口、排水明渠及有排水孔且具有活动盖板的暗渠口的清掏、喷药；护栏（桥栏）、桥墩的清洁、果皮箱等的清洁和维护及城市“牛皮癣”的清理；保洁范围内乱张贴、乱涂画等的清理；将产出的垃圾运到指定的垃圾处理场（厂）处理，并支付承包期间所耗水费（含污水处理费）、设施维护费、垃圾处理费等。环卫保洁项目全范围执行二级清扫保洁标准。 2.绿化管养：范围内所有绿化养护以及绿地边线以外2米内无主荒地的除杂草；绿化管养包括：绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫，草地铺沙平整，植物老化的复壮（经核实，绿植受虫害侵食严重或出现老化等情况，需进行绿植的更换；更换的品种包括但不限于：大叶红草、满天星、鸭脚木、银边草等；更换绿植方案需征求采购人意见），要求及时清理死苗，一周内补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果等。 3.中标人须根据采购人要求定期处理绿化带板结问题及清理高出路缘石的积土。 备注：如有面积增减，环卫保洁服务费及绿化管养服务费按实际增减面积乘以对应中标单价作增减。本项目如有面积增减的均另行签订补充协议。 二、人员配置要求（最低配置要求） （一）环卫保洁人员配置要求 序号; 人员种类; 数量（人）; 工时要求. 1; 环卫保洁项目负责人; 1. 2; 环卫保洁主管; 2. 3; 清扫保洁人员; 48; 按照48人，每人按8工时计算，则每日的总工作时间为384工时. 4; 环卫作业车辆人员; 22; 按照22人，每人按8工时计算，则每日的总工作时间为176工时. 5; 环卫保洁管家; 1. 6; 环卫保洁资料员; 1. 合计; 75. 说明; 在明确清扫保洁人员时，需明确工人工时要求，以便于督促中标人履行清扫保洁责任。. 1．投标人投入本项目的环卫专业管理队伍：环卫保洁项目负责人1名（具有大专或以上学历）、环卫保洁管家1名（具有大专或以上学历）、环卫保洁主管2名、清扫保洁人员48名，环卫作业车辆人员22名、环卫保洁资料员1名（具有大专或以上学历）等共计75人。备注：投标人在本项目“采购需求”要求的机动作业车辆数量上增加机动作业车辆的，需根据增加车辆的数量同步增加司机的数量。岗位排班不少于以下配置 5:00-10:00（51个岗位）、 14:00-17:00（51个岗位）， 10:00-14:00 （9个岗位），17:00-21:00（9个岗位）、 21：00-23：00（4个岗位），如需调整岗位排班，须经采购人同意进行。 2.本项目须投入人员数量不少于以上清单，如遇相关人员数量不足的情况，中标人应根据实际所需增加。如国家政策发生改变时，按新的国家政策执行。同时，中标人应当与劳动者订立书面劳动合同（或劳务合同），并为员工购买特定工伤保险及必要的商业险等相关保险。 3．中标人配备的环卫保洁项目负责人须具有三年或以上项目管理经验，且具有环卫管理、安全管理、劳动关系协调、消杀防控等相关专业技能知识和项目服务经验；环卫保洁主管须并具备环卫管理、安全事故应急管理、垃圾分类、消杀防控等相关专业技能知识和项目服务经验。司机须具有驾驶证并符合交通管理部门的相关要求。中标人需向采购人提供本项目所有人员职务名单及资质证、上岗证、身份证和工作证复印件；中标后，于服务期开始前10日内将上述人员证书原件送采购人核验。中标人需投入本项目的保洁人员优先以项目周边居住为主，人员的食宿问题由中标人自行解决。此外须配备一名材料员负责和采购人对接项目的相关往来文件。 4.在履行期间，拟投入本项目的所有人员须专职服务本项目，不得中途减少人员数量从事本项目以外的工作，如相关人员有变更应及时向采购人办理变更备案手续，否则作违约处理（更换人员的数量和标准不得低于投标文件的标准）。备案人员不得在两个或两个以上不同的项目中同时任职，如在不同项目备案资料中发现有关人员的资质证、上岗证有重复备案欺骗采购人情形的，按中标人违约处理，向采购人按重复备案或减少的人数，环卫保洁项目负责人每人按人民币7000元的标准在当月服务费中进行扣除；环卫保洁主管、环卫保洁管家、环卫保洁资料员、环卫作业车辆人员岗位每人按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除；清扫保洁人员每人按人民币3000元的标准在当月服务费中进行扣除。中标人应在5个工作日内补齐所缺人员。中标人投入的清扫保洁人员按照采购人要求安装人员管理系统，并将系统数据接入采购人指定的数字平台，确保对人员作业情况进行监管。 5.拟投入本项目的人员必须在18周岁或以上。 （二）绿化管养人员配置要求 序号; 人员种类; 数量; 备注. 专职人员：. 1; 绿化养护工人; 83. 2; 绿化管养安全管理人员; 4. 3; 绿化管养项目负责人; 1; 园林绿化相关专业大专或以上，具有园林绿化相关专业职称. 4; 绿化管养项目主管; 2. 5; 绿化管养专职资料员; 1. 非专职人员：. 1; 技术人员; 2; 具有园林绿化相关专业职称. 2; 大型乔木修剪人员; 20. 1．中标人投入本项目的人员队伍：（1）专职人员：绿化养护工人 83人，绿化管养安全管理人员 4 名，绿化管养项目负责人 1 名（园林绿化相关专业大专或以上，具有园林绿化相关专业职称），绿化管养项目主管2名，绿化管养专职资料员不少于 1 名。（2）非专职人员：技术人员不少于 2 名（具有园林绿化相关专业职称），大型乔木修剪人员不少于 20 人。（备注：1、园林绿化相关专业指：园林、园艺、观赏园艺、风景园林、园林设计、园林规划、植物保护等。2、本项目须投入人员数量不少于以上清单，如遇人员不足的情况，采购人有权根据实际情况，要求中标人增加人员。） 2.服务期开始前10日内（最终时间以采购人通知为准）将上述人员具有的相关证件原件送采购人核验，复印件盖公司公章送采购人备案。在履行期间，投入本项目的专职人员须专职服务本项目，不得中途减少人员数量从事本项目以外的工作，如人员有变更应及时向采购人办理变更备案手续，否则作违约处理（更换人员的数量和标准不得低于投标文件的标准），按照附件《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养扣罚标准》执行。 3.非专职人员须积极配合采购人的工作安排，在必要时驻点或进场施工。 4.中标人必须按采购文件要求及投标承诺配备足额人员专用于本项目。服务期间，中标人必须因应作业量的增加而相应增加作业人员以满足作业的需要，确保作业质量。 5.在作业过程中，采购人有权要求中标人投入的专职绿化工人按照要求使用指定的数字平台，确保对人员作业情况进行监督。 三、设备配置要求（最低配置要求） （一）环卫保洁设备配置要求 序 号; 设备名称; 数量; 司机定员; 跟车工定员; 作业里程要求; 技术要求. 1; 道路扫路车; 3; 3; 作业总里程不少于240公里/日（不超过120公里/车*日计算）; 湿式扫路车，总质量为16吨或以上，采购人核验前须配备防撞缓冲装置。. 2; 道路扫路车; 1; 1; 作业总里程不少于80公里/日（不超过120公里/车*日计算）; 湿式扫路车，总质量为8吨或以上，采购人核验前须配备防撞缓冲装置。. 3; 多功能洗扫车; 1; 1; 作业总里程不少于60公里/日（不超过120公里/车*日计算）; 总质量为18吨或以上，集扫路和洗地于一体，中置两立扫、中置超宽吸嘴，箱体为瓦棱型，采购人核验前须配备防撞缓冲装置。. 4; 洒水车; 5; 5; 作业总里程不少于240公里/日 （不超过240公里/车*日计算）; 核定载质量10吨或以上，采购人核验前须5台洒水车均配备防撞缓冲装置，其中1台配备雾化降尘装置，1台配备滚刷清洗护栏装置、1台配备清洗路沿石装置。. 5; 环卫道路高压清洗车; 1; 1; 作业总里程不少于60公里/日（不超过240公里/车*日计算）; 总质量为16吨或以上的纯电动车，采购人核验前须配备防撞缓冲装置。. 6; 防撞缓冲车（押尾车）; 4; 4. 7; 环卫后压式垃圾运输车; 1; 1; 核定载质量5吨或以上. 8; 平板收集车; 4; 4; 轻型自卸货车. 9; 巡查车; 2; 2. 10; 小型高压冲洗车; 1; 1; 整备质量不少于1120kg,水箱容积不少于1000L，具备高压清洗地板功能。. 11; 电动三轮冲洗车; 3; 3. 12; 电动三轮保洁车; 2; 2. 13; 反光工衣、手套、雨衣、铁铲、铁锹、马路扫、竹扫、塑料扫、垃圾斗、锄头等; 足量; /; 足量. 说明; 针对扫路车、洗扫车、洒水车、清洗车等中重型车辆，应明确： ①每日作业里程要求，如道路扫路车作业时速一般为10-15公里/小时，每日按8小时工作时间计算，则每日作业里程不超过120公里； ②根据采购里程数核定车辆配置数，本作业里程参考依据市场主要车辆数据计算，实际操作中也可根据实际车辆技术条件确定作业里程计算标准。. 注：本项目须投入设备数量不少于以上清单，如遇相关设备不足的情况，采购人有权根据实际所需要求中标人增加，中标人投入的机械设备在服务期开始前10日内（最终时间以采购人通知为准）要经采购人验收认定（更换设备的数量和标准不得低于投标文件的标准）。. 1. 投标人拟投入本项目的机动作业车辆至少包括：总质量16吨或以上道路扫路车3台（湿式扫路车）、总质量18吨或以上多功能洗扫车1台、总质量8吨或以上道路扫路车1台（湿式扫路车）、核定载质量10吨或以上洒水车5台、总质量16吨或以上环卫道路高压清洗车1台、防撞缓冲车（押尾车）4台、环卫后压式垃圾运输车1台、平板收集车4台、巡查车2台以及配备相关小型设备（上设备表的第10项至第13项为小型设备）。 2．投标人拟投入本项目的机动作业车辆使用（在投标截止之日起计）年限：洒水车、道路扫路车、多功能洗扫车及环卫道路高压清洗车不超过5年。中标人投入的车辆设备、工具以及所采用的材料等必须满足国家有关技术操作规程的要求。中标人投入的车辆设备及工具在服务期开始前10日内（最终时间以采购人通知为准）要经采购人验收认定，相关证照复印件交采购人备案。若中标人不能按时提供本合同约定的人员及机械设备的，采购人有权解除合同，违约责任由中标人负担。在履行期间，中标人应保证上述车辆设备及工具不得减少并能正常使用；如有破损，中标人应及时维修或补足，且上述车辆设备和工具只能用于本项目，未经允许不得擅自移用其他项目或撤离，否则，按中标人违约处理，中标人应按重复备案或减少车辆设备工具的件（台）数，小型设备每件（台）按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除、机动作业车辆每件（台）按人民币15000元的标准在当月服务费中进行扣除。中标人应在5个工作日内补齐所缺车辆设备或工具。 3．中标人须按照采购人要求配备能协助采购人对项目进行监管的记录仪，记录仪由环卫保洁项目负责人在工作时间佩戴，并自觉接受采购人的监督。 4.投标人拟投入的车辆需统一安装车载定位监控设备并接入数字城管环卫管理子系统，以及需在驾驶室内安装视频监控、盲区雷达等设备，并将系统接入采购人指定的数字平台，要求专人负责系统的运作，安排人员对系统进行监控，供采购人随时查看车辆运行状态，工作过程所有功能处于工作状态，同时按要求统一标识（字样以采购人要求为准），由此产生的费用由中标人承担。若上述车辆未按要求安装或上述车辆在作业过程中未开启设备，致使采购人无法通过有关系统查阅车辆运行轨迹的，上述情况，每发现一台（次），按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除。 （二）绿化管养设备配置要求 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 洒水车; 4; 核定载质量10吨或以上，后配防撞包. 2; 防撞缓冲车（押尾车）; 2. 3; 绿化用密闭式垃圾清运车; 2; 总质量3吨或以上，行车过程须做好密闭措施. 4; 巡查车; 2; 管理专用车，需纯电动. 5; 升降工作车; 2. 6; 剪草机; 15. 7; 修边机; 15. 8; 打孔机; 2. 9; 绿篱机; 10. 10; 高枝剪; 10. 11; 油锯; 6. 12; 高压手推式打药机; 4. 1．中标人投入本项目的机械设备：配备核定载质量10吨或以上洒水车 4 台（采购人核验前需后配防撞包），防撞缓冲车（押尾车） 2 台，绿化用密闭式垃圾清运车 2 台（总质量3吨或以上，行车过程须做好密闭措施）、巡查车 2 台（管理专用车，需纯电动）、升降工作车 2 台、剪草机15台、修边机 15台、打孔机 2 台、绿篱机 10 台、高枝剪 10 把、油锯 6 把、高压手推式打药机 4 台，鼓励采用纯电动小型作业机械。【备注：本项目须投入设备数量不少于以上清单，如遇相关设备不足的情况，采购人有权根据实际情况要求中标人增加。如在项目实施过程中，中标人需变更机械设备，须报采购人审批，采购人审批通过后方可变更（更换设备的数量和标准不得低于投标文件的标准）。】 2.服务期开始后，洒水车、押尾车、垃圾清运车须符合交警部门的相关要求和规定统一喷涂标段标识（字样以采购人要求为准）。 3.中标人投入洒水车、押尾车、垃圾清运车需统一安装车载定位监控设备并具备接入数字城管平台的条件，以及需在驾驶室内安装视频监控、盲区雷达等设备（要求视频监控可以看到作业车辆外部作业情况）。在采购人需要时能将监控设备接入采购人指定的数字城管平台，中标人有专人负责系统的运作，安排人员对系统进行监控，供采购人随时查看车辆运行状态，工作过程所有功能处于工作状态，由此产生的费用由中标人承担。若上述车辆未按要求安装或上述车辆在作业过程中未开启设备，致使采购人无法通过有关系统查阅车辆运行轨迹的，将向中标人发出整改通知书。 4.中标人拟投入本项目的作业车辆（绿化用密闭式垃圾清运车、洒水车）使用（在投标截止之日起计）年限不超过5年。中标人投入专用的车辆设备及工具的相关证照复印件须交采购人备案。中标人投入的车辆设备、工具以及所采用的材料等必须满足国家有关技术操作规程的要求。在合同履行期间，中标人应保证上述车辆设备及工具不得擅自减少或未征得采购人同意下擅自用于其他项目，同时，确保车辆设备能正常使用；如有破损，中标人应及时维修或补足，否则作违约处理（按照附件《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养扣罚标准》执行）。 5.投标人须承诺在项目承包期内为投入本项目的车辆办理好所有相关手续以确保项目顺利进行； 6.中标人须按照采购人要求配备能协助采购人对项目进行监管的记录仪，记录仪由绿化管养项目负责人在工作时间佩戴，并自觉接受采购人的监督。 7. 中标人必须按采购文件要求及投标承诺配备充足的设备专用于本项目。服务期间，中标人必须因应作业量的增加而相应增加作业车辆和作业机械、工具等以满足作业的需要，确保作业质量。 四、项目部及工人驿站要求 1.本项目作业范围一公里内建立一个项目部，项目部规格正规，不得采用简易搭棚、临时搭建房等，办公场所与仓库、工人居室分开。项目部内设电脑、彩色打印机、消防器材等设备，项目管理架构、安全生产制度、内部管理制度等规章制度上墙。 2.本项目的项目部（办公场所）在签订合同后10天内要经采购人验收认定，产权证明复印件或租赁合同复印件交采购人备案。在履行期间，项目部只能用于本项目，未经采购人允许不得擅自挪用作其他项目或撤离，项目部变更地点应及时向采购人办理变更备案手续，否则，将向中标人发出整改通知书。 3.中标人须承诺接手项目服务范围内的工人驿站，并负责驿站及相关配套设施的维护运营，保证驿站相关功能正常使用，在合同期满后，移交下一个中标单位。 五、环卫保洁要求 环卫保洁质量标准按二级清扫保洁标准及有关文件进行管理。主要为： 1.环境卫生质量要求 1.1城市道路、广场、步行街清扫保洁的质量要求： （1）日间，二级清扫保洁区域的路面废弃物总数应符合“城市道路路面废弃物控制指标”的规定。 城市道路路面废弃物控制指标 保洁等级; 果皮、纸屑、塑膜及其他杂物 （件/500平方米）; 烟蒂 （个/500平方米）; 污水、污渍 （平方米/500平方米）; 尘土量 （千克/500平方米）. 二级; ≤3; ≤2; 无; ≤10. （2）夜间保洁时，二级清扫保洁道路的路面垃圾杂物（仅计塑料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾）每500平方米不超过4件。 1.2交通护栏保洁质量要求： 交通护栏无明显积尘、无明显污迹。 1.3道路两侧休闲椅、站亭等设施的清理应符合以下要求： 道路两侧休闲椅、站亭等无明显积尘、无明显污迹。 1.4人行天桥的保洁应符合以下要求： （1）人行天桥应与所连接的道路保洁质量标准相同，人行天桥桥面应无明显垃圾，注意清理口香糖渣等污垢，做到桥面见本色，阶梯、扶手、栏杆应干净整洁，无乱张贴、乱涂写； （2）人行天桥雨篷应定期进行清理，确保无暴露垃圾。 1.5地下人行通道的保洁应符合以下要求： 地下人行通道应与所连接的道路保洁质量标准相同，地下人行通道地面、阶梯、扶手应干净，注意清理口香糖渣等污垢，做到地面见本色，两侧墙面无乱张贴、乱涂写。 1.6车行隧道的保洁应符合以下要求： （1）车行隧道的路面应干净，无积存污水和垃圾； （2）隧道两壁应无明显污物； （3）隧道进出口保洁质量应与所连接路段保洁质量标准相同。 2.环卫保洁作业要求 2.1二级区域 （1）一般城市道路、国道、重要省道、重要县道 ①清扫作业：机动车道机械化清扫率达到95%以上，不能机械化作业区域采用人工清扫作业，每日清扫次数不少于2次；非机动车道及人行道实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。 ②保洁作业：机动车道使用机械化车辆辅以人工保洁方式进行保洁，非机动车道、人行道实行人工保洁作业，保洁时间16小时。 ③清洗作业：机动车道冲洗次数不少于1次/2日；路沿石冲洗次数不少于1次/2日；人行道冲洗次数不少于1次/2日，果皮箱、垃圾桶、护栏清洗频次不少于1次/周。 ④洒水降尘作业：主干道洒水次数不少于3次/日，辅道洒水次数不少于1次/日，降尘不少于2次/日，阴雨天气可减少或不进行洒水降尘。 ⑤绿化带、树池、背景林清理作业：宜采用鼓风机或低压冲水枪进行清理，配合人工进行保洁，保洁时间不少于12小时/日。 ⑥果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于2次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。 ⑦沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周；遇暴雨等恶劣天气需及时清理。 2.2普扫（含范围内非机动车道清扫，人行道垃圾的清理，商铺垃圾收集（如有），杂草清理等其他工作）：首次普扫7:00之前完成，第二次普扫在17:00之前完成（普扫时间须配合交警部门相关要求经采购人同意后进行调整）。普扫城管示范路段及其他特殊地段应根据实际情况增加清扫次数及保洁时长（不少于16小时）。普扫时，环卫工人应着重对路面、人行道、道牙、雨水口、树眼等处进行清扫。巡回保洁：按道路分级每天实施16小时巡回保洁（二级道路，时间：每天7时至晚上23时），保持全路段路面干净，路面基本见本色，保洁对象包括道路范围内的花坛、人行道、行车道、交通岛、墙上广告（牛皮癣）和路面污渍；对于存在保洁责任不清晰的道路范围外侧露天区域，如采购人因工作需要提出要求，中标人必须无条件接管并纳入清扫保洁范围。 2.3机械化作业：每天科学合理安排作业时间。7：00至9：00及17：00至19：00时间段禁止车辆作业，机械化清扫限速平均不超过10公里/小时，机械化冲洗限速平均不超过15公里/小时，道路洒水平均不超过20公里/小时，文明作业，机械化车辆作业时必须亮警示灯，夜间作业时须开启示宽灯，降低或关闭提示音乐。司机和随车工人应按规定着装，严格遵守操作规程和环卫作业规范，遵守交通规则，做到文明驾驶和文明作业，注意行人的安全，礼让行车；机械化车辆不得违法停放，不得超速行驶，作业时禁止鸣笛，不得噪音扰民；洒水作业时应控制适当的水压和行速，避免妨碍路人及过往车辆。道路垃圾应实行袋装且及时清运，严禁裸露堆放在路面。要及时对清扫保洁垃圾进行收集及清运，做到垃圾不过夜，上午普扫的垃圾需在12点前收集及清运完毕，下午需在19点前收集及清运完毕，19点后产生的需在23点前收集及清运完毕。道路垃圾在运送过程中应覆盖密闭，做到垃圾不扬、不洒、不拖挂、不乱倒、不乱卸、不乱抛以及无污水、无滴漏，垃圾运输，并应尽量避开上、下班高峰期。中标人每天要对自卸式垃圾收运车进行清洗消毒，保证垃圾运输车辆车容整洁，车况良好，标识清晰，保证转运过程无污染，收运过程做到“垃圾不落地”，避免造成二次污染。 2.4城市道路大面积污染需要集中清理时，应在清理点来车方向设置醒目的路障和警示牌，并做好防护措施。 3.垃圾收集点保洁要求 3.1垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2~3m内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。 3.2垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。垃圾房内外墙面、垃圾亭等建筑设施不得有明显积灰、污物。 3.3厨余垃圾的收集，必须用设有明显标志、能防止污染打散的密封容器。 3.4蝇、蚊孽生季节，垃圾收集站（点），应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。 3.5生活垃圾应全部实行容器收集，且执行垃圾分类收集。 3.6中标人应按规定将分类收集的垃圾实行分类运输，将不同种类的垃圾分类运输至采购人指定的各个地点。 3.7工业垃圾、建筑垃圾、危险废物不得混入生活垃圾。 3.8垃圾收集容器内的垃圾无满溢和散落，并定时清洗箱体。 3.9地面（含天桥、地道）清扫的垃圾应及时收集到指定地点，不遗漏，不得堆放在路边。 4.“牛皮癣”清理质量标准要求 4.1清除乱张贴类“牛皮癣”标准： （1）必须清除彻底、无残留。有色张贴物的颜料不能残留在或渗入附着物表面，有胶张贴物不能有残留胶，原有胶体残留痕迹要清理干净； （2）基底无损伤，包括明伤、掉漆、明显划痕等； （3）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到张贴物。 4.2清理乱涂写（刻画）类“牛皮癣”标准： （1）基底恢复原貌，无残留物或者残留痕迹； （2）沟缝干净，无残留物或残留痕迹； （3）基底无损伤，漆面、有机玻璃面、喷绘布面等基底无划痕、无掉漆、无变色、不失原有光泽； （4）块状瓷面、大理石面与原材质一致； （5）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到乱涂写（刻画）物。 4.3清理乱张挂类“牛皮癣”标准： （1）无残留物或者残留痕迹； （2）基底或原附着物无损伤； （3）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不见残旧破烂的张挂物；高空电线、墙面上的牛皮癣也要清理干净。 4.4涂刷覆盖效果标准： （1）涂刷用料与被涂刷物基底材质相同或接近； （2）色泽相同或接近，色彩与原底色吻合； （3）刷痕自然，无漏刷、无流淌，地面干净、界线齐平。 4.5清洗剂使用标准： （1）符合国家环保部颁布的《环境标志产品技术要求水性涂料（HJ2537-2014）》外墙涂料执行标准； （2）对人畜不造成损害，对“牛皮癣”附着物不构成物理或化学破坏。 5.智慧化管理要求 本项目环卫服务部分要求中标人使用东莞市环卫作业智能化管理系统平台，通过计算机应用软件、无线网络、定位等多种信息化手段，将环卫管理的指挥、作业、监管等要素统一融合在智能化管理系统这个平台上，实现管理过程精细化，监控治理实时化，事件处理规范化，以及完善的考核制度。其中，采购人提供平台及使用权限，并协调平台建设运营单位将人员、车辆定位设备信息接入平台。中标人需采购项目所属人员、车辆所需的智能化管理硬件设施，并将设备信息接入智能化管理平台，实现人员、车辆可视化管理。采购人、中标人均可通过智能化管理系统实时查看人员情况、车辆运行情况等，及时发现和处理突发情况，采购人可按照东莞市环卫作业智能化管理系统平台人员、设备在线情况以及车辆设备作业里程数等数据作为当月考核依据。 6.服务许可证要求 中标人需在签订合同后一个月内申请业务行政主管部门颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》。 六、绿化管养要求 绿化养护质量标准按东莞市绿化养护二级标准及有关文件进行管理。主要为： 1.质量要求 中标人要按照采购人要求制订完善的区域网格化管理方案，每个区域落实小组长专人专岗管理及巡检制度，并配备工种齐全和相对稳定的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，绿地总体景观较好。 2.园林植物 2.1乔木养护管理到位，树冠完整，无病虫害。重点区域及采购人要求的区域自然形乔木每年修剪不少于1次，其他区域按实际情况修剪，需保持乔木的造型及功能。背景林（桉树、马占相思）主要修剪下垂枝、病枯枝，树杆笔直，无倾斜。 2.2绿篱、花灌木养护管理到位，株型完整，开花正常，无病虫害。造型灌木每年不少于6次。 2.3草坪及地被植物养护管理到位，修剪合理，无病虫害，杂草及时清理，对黄土裸露的区域按实际情况进行及时处理。 2.4巡查发现死苗，立即组织进行清理，中标人须在3天内完成更换（征得采购人同意后方可延长更换时间）。苗木补植面积超过200平方米的，补植方案需经采购人审核同意后方可实施。 2.5做好病虫害防治工作，根据病虫害的种类选用合适的药剂进行治理；喷药后一小时内如出现下雨情况，需及时补喷；药剂使用应及时、适量，要达到治理效果，化学农药的使用应符合相关行业规定的要求，同时注意防治红火蚁和鼠害。 3.绿地环境整洁 保持绿地完整，乔木树杆无乱张贴、涂鸦、乱挂乱拉、无钉拴刻画等现象，按照采购人要求，清理绿地边线以外2米内无主荒地的除杂草工作。绿化养护产生的垃圾应实行袋装且及时清运，严禁裸露堆放在路面，做到垃圾不过夜，上午收集的垃圾需在12点前清运完毕，下午需在19点前清运完毕,19点后产生的垃圾需在23点前收集及清运完毕。若绿化垃圾车停靠在道路上进行绿化垃圾装载时，押尾车必须在后押尾，保证作业安全。 4.施肥 一年内进行不少于2次施肥工作（按照现场实际安排），以达到生长效果。中标人施肥前应通知采购人到场监督，该次施肥的购肥发票应交给采购人备案，购肥发票反映的肥料用量作为评定中标人有否按约定履行施肥义务的依据，如中标人拒交相关购肥发票的，采购人有权拒付当期养护费用。 5.淋水 （1）淋水应及时、适量，最好保持土壤潮湿，施肥后和补植需加强淋水（新补植乔木，淋好定根水后，1周内每天淋水1次；单丛灌木、绿篱一般2—3天淋水1次，补植后一周内每天淋水1次；草地、地被一般每天淋水1次）； （2）淋水的时间应在采购人规定的时间内进行，使用洒水车淋水时，不能在交通繁忙时段（交通繁忙时段指7时至9时，17时至19时）进行；在雨季中应根据天气情况适当调节淋水工作，但桥底下绿化必须确保每日淋水； （3）特殊情况下，如在干旱季节期间或在采购人的要求下，中标人须无条件服从配合，以增加洒水车数量或增加洒水频次、延长洒水时间等方式，对项目内的绿化进行包括但不限于除尘、淋水等相关工作； 6.绿化任务安排 突击性的任务、重大活动、节假日期间及上级布置的重要任务时，中标人应服从采购人安排，能按时、按标准、按要求完成分配的任务，认真做好绿化养护相关工作，保持绿地干净整洁，景观效果达到最佳状态。 七、项目管理要求 1.保洁质量、养护质量要符合国家、省市现行的相关政策文件。养护质量应达到各时期主管部门制定的养护标准，打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境的要求。 2.中标人必须服从采购人具体的检查验收方法、内容、程序等；管理人员要做到24小时手机开机，工作时间内中标人要安排管理人员值班、巡视，并定期和不定期对养护及保洁人员进行检查考核。 3.项目负责人要落实岗位责任制，须专职全面负责本项目。制定相应日常工作的各种管理制度，如工人管理制度、车辆管理制度、作业持证上岗制度等，以此加强日常巡查。如发现他人在绿化养护范围内乱倾倒垃圾的行为，中标人应配合做好有关制止工作，并向属地执法部门报告；若在日常管理中，发现项目负责人存在履职不尽责、工作不到位的情况，采购人有权要求中标人更换项目负责人，以满足项目管理需求。 4.中标人应做好每天的养护、保洁、用水、用油等记录并存档，且须于次月3号前上报采购人（延迟上报须经采购人同意），上报资料须完整无缺、如实反映，不得弄虚作假。 5.中标人根据本合同所承担的绿化管理养护及保洁内容、按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险等手续。 6.中标人薪酬待遇中基础工资、高温补贴、岗位津贴、加班费等不得低于有关文件规定，如有新规定，按最新规定执行。中标人支付给员工的基础工资（不含加班工资、高温补贴等）在当年东莞市最低工资标准的基础上上浮10%或以上，作为计算员工最低工资标准的起点（若中标人的投标文件有工资比例相关承诺，则以中标人承诺的工资为准），以保障员工的合理报酬。最低工资标准发生变化的，应相应作出调整。同时要求中标人按照广东省及东莞市的规定，按时足量发放高温补贴及加班工资，不得以物资替代。中标人无正当理由不得擅自扣减工人工资，造成集体上访、并产生不良影响的，采购人可视情况有权终止合同，并根据事件所产生的后果，由中标人负全部责任。 7. 如发生原有项目人员接收及新项目人员移交的情况，办理人员移交及接收的程序必须符合《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等有关规定。如由于人员移交和接收原因所引起的一切责任、纠纷及损失由中标人承担。 8.鼓励以机械化代替人工工作，中标后实际工作过程中，如中标人提出采用机械化替代人工作业方案或优化方案结构的，可达到相当于或更加优于人工作业效果，可对现场工人数量进行调整，经采购人同意后方可实施。 9.服务期间，中标人必须按规定为员工购买商业保险等保险，特别要购买绿化工人及环卫工人人身意外伤害和死亡保险。任何因中标人原因或其他不可预见因素造成第三方的人员伤亡或财产损失等一概由中标人负责解决，并承担相关一切的经济责任和法律责任（包括治安、交通、防火等安全案件、劳资纠纷事件等）。 10.中标人应为本项目购买保额不低于100万元的“社会公众责任险”，保险期限应与本项目服务期一致，保险发票复印件须提交采购人备案。 11.中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成绿化养护及环卫保洁作业的交接工作。交接期间所需费用由中标人承担。 12.中标人应做好内部管理工作及员工素质培训，严格要求与监督员工做好安全措施和安全操作，特种岗位须符合安全生产作业要求并持证上岗，避免在服务期间发生意外事故。中标人及其工作人员在服务期间发生经济纠纷、意外事故或安全责任事故而产生的一切经济责任和法律责任由中标人承担。 13.中标人在合同期间自觉接受采购人、广大市民、新闻工作者以及有关部门的监督管理。 14.中标人配合采购人做好园林绿化及环卫保洁宣传、监督工作，教育市民遵守有关园林绿化及环卫保洁管理规定工作。 15.中标人变更名称、地址、法定代表人的，应当自变更后7日内书面通知采购人。 16.服务期内，若发生特殊情况须延长处理时间的，中标人须将有关情况反馈采购人并提出延期申请，经采购人同意后，方可延长处理时间，并不扣取中标人相关服务费及考评分值。 17.中标人须编制绿化养护实施方案，列明保证质量、安全、文明施工的措施；中标人应根据采购人确认的实施方案编制养护计划，必须按时按质完成此项计划。中标人须次月1号前向采购人提交本月绿化养护出勤记录和下月绿化养护计划（包括出勤人员、设备投入安排、出勤时间、现场负责人联系方式等）。 18.中标人必须承担好绿化养护范围内的所有绿植保护工作，凡是绿植因人为破坏、交通事故或其他事件破坏的，必须于事后24小时内开展恢复工作。严禁出现养护绿地被擅自占用或破坏的现象，凡是属于中标人巡查、处理不及时导致绿地被擅自占用或破坏，且影响较大的，一经责任认定，当月考核评分为80以下，并按相关条款扣除当月养护费用。 19.中标人必须按时按要求协助完成东莞市12345政府服务热线诉求拟办单、信访和数字城管相关案件。 20.服务期内，采购人有权根据绿化或环卫行业主管部门及其他部门等相关文件规定对中标人投入的作业人员和作业车辆进行信息化管理，中标人在投标时应提前考虑有关设备成本投入并无条件服从，相关接入信息化平台的硬件设施投入费用由中标人负责。 21.服务期内，中标人不得在未征求采购人同意的情况下，擅自将乔、灌木进行过度修剪。 22.服务期内，中标人必须无条件配合采购人使用绿化或环卫行业主管部门推行的所有数字化管理软件，和配合采购人进行日常监督的设备，如记录仪，相关硬件设施投入费用由中标人负责。 23.中标人需制定区域管理制度、巡查制度、工人安全生产奖励制度等相关制度，并落实小组长专人专岗进行管理。 24. 中标人须确保项目新入职的一.线环卫及绿化作业人员应在上岗前进行一次健康检查，确定身体无职业禁忌后方可上岗，中标人每年为本项目员工至少提供一次免费体检。 八、安全生产要求 1.中标人每月组织安全教育培训，并每天做好安全作业交底工作，教育环卫保洁、绿化管养工人作业期间应注意安全及施工文明，确保不出现安全事故；中标企业负责人必须严格履行第一责任人责任，定期督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，以及组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，并形成台账记录以备检查。 2.路面作业人员必须统一穿着带反光标志的工作服（按《东莞市城市管理和综合执法局视觉识别系统》等相关文件或有关部门相关要求），并为上岗工人购买统一工作服、反光袖套及肩灯等安全防护用具；路面作业时必须落实警示标志及防护措施。 3．中标人自行解决户外安全问题，工人上下班不得乱穿马路、作业车辆不得逆向行驶或出现人货混载的情况。 4．在城市主、次干道，快速路上作业时，未经允许严禁在非交通繁忙时段（交通繁忙时段指7时至9时，17时至19时）进行。涉及占机动车道作业的，需报采购人审批，在征得交警部门同意下开始占道作业的准备。在占道作业开始前，作业人员必须披戴具有反光标志的背心、肩灯，并应在距离作业点正、反方向分别不少于80m和150m的地方设置反光警示牌及其他警示标志，并配备押尾车，同时专职安全员必须旁站，在做好一切安全作业措施后，须征得采购人同意下方可开展工作，占道作业结束后，须将现场撤场情况向采购人汇报。 5．截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树枝时，应预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。如需高空作业和占道施工的应先报备，待相关部门审批同意后才可施工，施工时专职安全员必须旁站。 6．洒水车、垃圾清运车、高空作业车等在机动车道行驶的作业车辆需统一安装右侧盲区探测雷达，同时相关作业车辆需要配合采购人要求完善相关安全防护装置以及措施。 7．规范开展高空作业工作，高空作业要使用升降车，不得站在车辆车厢、驾驶舱顶部或攀爬树木进行修剪，要严格执行“双报备”、高处作业做到“五个必须”（必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护）。道路树木修剪作业时要做好安全防护措施，占道作业时要做好警示标志及雪糕筒的摆放。 8．项目部或集中安排工人宿舍的要落实防火、安全用电、安全用气等措施，配足性能良好的消防器材，日常开展安全隐患排查。 9．在各类作业期间，必须按各工种的操作特性，落实各类的安全、防护措施，确保人员及财产的安全，发生安全生产事故的，必须及时上报。 10．在进行养护作业时，必须认真负责，注意安全操作。如因中标人操作不当、管理疏漏等各种原因造成中标人职工、雇员或任何其他人人身或财产损害的，中标人应承担全部责任。（包括但不限于相关的赔偿费用、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。 11．中标人签订合同前应提交企业安全生产责任承诺书。 12．在供电、通讯等各类管线或设施近旁作业时，应划定保护区域，采取必要的保护措施，以保障作业人员、管线以及设施安全。在高压电线、电塔附近作业时，应特别注意安全，避免工人触电，必要时应及时征求采购人的意见，并请供电部门配合。 13．中标人日常需积极清理立交桥桥墩缝隙中的杂株或攀附在桥墩上的爬藤植物，以保证桥梁结构安全。 14．在进行绿化垃圾、保洁垃圾装载时，押尾车必须押尾，确保作业安全。 九、应急要求 建立、健全突发性事故应急预案，遇到险情养护责任人应在第一时间将事故概况上报项目管理单位，并按照应急预案，迅速排除安全隐患。 1.中标人应按照采购人要求分别成立一支不少于20人的清扫保洁临时应急队伍和一支不少于20人的绿化管养临时应急队伍（上述两支应急队伍人员不得重复），其中清扫保洁临时应急队伍需预备足量沙袋、木糠、洗衣粉、反光警示锥、油锯、切割机、斧头、牵引绳等应急处置物资与机具；绿化管养临时队伍需预备足够的雪糕筒，不少于6把油锯及高枝油锯等应急物资与机具。 2.组建的临时应急队伍作业司机、作业人员年龄须在55周岁以下。特殊情况，如需协助救险救灾工作，须服从采购人和政府相关部门的统一指挥和调度。 3.如遇强台风、特大暴雨等不适应上路作业时段时，中标人可以不安排人员上路作业，但必须落实24小时值班值守制度，应急队伍需做好应急抢险准备。（1）在接到恶劣天气预警信息后，中标人需组织人员对道路雨水口周边垃圾进行清扫；若发现作业区域存在大面积淤泥，需根据采购人要求及时清理、冲洗污染路面，如影响交通安全的，应立即组织清理；同时，组织人员对新种植树木、倾斜严重的树木、受病虫害侵蚀严重的树木、道路风口处树木以及其它存在安全隐患的树木进行加固、支撑，并做好枯枝、下垂枝的清除工作；（2）在恶劣天气预警信号解除后，中标人应立即组织人员上路巡查，在确保安全的情况下，及时清扫路面积水、排淤堵等，若影响交通的，应立即组织清扫；同时及时清理倒伏树木，断枝等，若影响交通的，应立即组织清理。 4.对不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的绿化损害，应在12小时内完成现场清理和恢复交通（延迟完成清理须经采购人同意），并在采购人根据实际情况设定的时间内恢复绿化原状； 5.如遇突发事件（道路污染、车辆机油和运输物撒漏等现象），中标人必须采取应急措施科学处理，在确保安全情况下及时清理现场并冲洗路面；如在作业期间发现化学物品、危险物品后立即报告相关部门处理；如监督辖区内施工单位的撒漏问题，督促协助撒漏方及时清理余泥、垃圾和废弃物，发现不配合且情节恶劣的应及时告知采购人，并报告相关部门处理； 6.中标人必须无条件配合做好考评、检查、活动保障工作，加强环卫保洁、绿化养护服务工作，在检查期间及重大活动保障期间所产生的费用全部由中标人负责。 十、保密要求 1.项目实施过程中至中标人正式向采购人交付技术文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、中标人三方均有责任对本项目的技术保密承担责任。 2.未经中标人事先书面同意，采购人不得将由中标人为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。 十一、整改事项要求： 整改通知书由采购人下发，中标人收到后应在24小时内书面承诺完成整改的措施和时间，加盖公司公章后交回采购人备案，若未按要求落实整改的，则按整改事项违约处理。如中标人认为情况不实，有异议的，可在24小时内向采购人申请复核。 十二、其它要求： 1.在合同期内，因政府部门规划建设及政策变化等原因需调整服务范围或者提前终止合同时，中标人应服从大局，由此造成的经济损失，采购人不负违约责任。若在服务期间如遇国家建设需要征用或采购人管理需要调整绿化或环卫保洁面积的，采购合同三方应以实际面积为准结算合同价款 2.采购人应按合同规定时间分别对环卫、绿化服务检查打分，并根据评分结果按合同约定分别向中标人支付承包费。 3.中标人要严格遵守国家劳动法以及省、市有关规定，切实保障员工工资、福利和保险等合法权益。 4.中标人应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理等工作，不得违反国家法律、法规的规定。如中标人员工有任何违法乱纪行为，中标人承担一切经济责任和法律责任。 5.由于承包范围内的绿化、环卫设施被盗或损坏或操作不当而导致他人死伤或造成其他损失的，由中标人负责赔偿和承担一切责任。 6.服务期内，若中标人的保洁服务、绿化养护效果未达到采购人要求的标准，中标人须无条件服从采购人的要求增加设备及人员，直至达到采购人要求的环卫保洁质量标准、绿化养护标准为止。 7.中标人需按《中华人民共和国劳动法》等法律要求保障员工的合法权益。 8.在项目实施过程中，中标人须根据采购人要求开展有关优化工作，由此产生的费用由中标人负责。 9.中标人应遵守法律、法规、规章或其他相关规范性文件的规定，并承担其因违法违规所引起的全部经济损失和法律责任。 10.环卫服务方面： （1）.中标人在实施本清扫保洁服务项目之前，应向采购人提交完整、可行、详细的道路和公共场所清扫保洁服务组织实施方案，该方案应包括资源的合理配置、环卫车辆及环卫设备的配备、机扫车和洒水车的类型、各路段的人员配备及人员详细情况、达到环境卫生质量标准所需的工作时间、作业流程、机扫作业要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案、迎检预案等内容。方案应获得经采购人认可后方可组织实施。 （2）采购人应配合中标人做好环卫保洁卫生宣传监督工作，教育市民遵守有关环境卫生管理规定，配合搞好道路卫生清洁工作。 （3）采购人有权对中标人进行随时检查，如发现中标人组织措施不当、计划不落实、管理不严，环卫保洁方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致环卫保洁质量达不到规定标准，中标人在接到采购人的书面通知后，在规定时间内必须整改，否则采购人有权要求中标人按考核办法中的规定相应扣除当月服务费，当月考核评分为80分（不含80分）以下，同时还按合同约定的标准扣减环卫保洁服务费。 （4）中标人根据所承担的保洁内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办理暂住证等有关手续，安排好属下人员的住宿和教育管理工作。 （5）中标人应每月将上一个月员工工资及加班费发放情况提交采购人备案，以便采购人检查。 （6）中标人与员工解除或终止劳动关系，必须依照劳动管理等方面法律、法规、规章和其它规范性文件的规定向员工支付经济补偿金、赔偿金及其他应当支付的款项。 （7）如因中标人不及时清扫或清扫不彻底等原因而发生交通事故或其他意外事故，致任何第三人人身或财产受损的，中标人应承担全部责任。如采购人在前述情形中实际承担了赔偿责任的，中标人同意无条件赔偿采购人的一切损失（包括但不限于采购人已赔偿的费用、采购人为向中标人追讨相关费用而支付的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。 （8）服务期内，采购人有权根据绿化或环卫行业主管部门及其他部门等相关文件规定对中标人投入的作业人员和作业车辆进行信息化管理，中标人在投标时应提前考虑有关设备成本投入并无条件服从。 11.绿化管养方面： （1）在符合供水规划和技术条件下，采购人可协助中标人按实际需要办理绿化管养专用给水口，人工费、材料费、水费等由中标人支付。 （2）项目执行过程中，如需采购人配合办理相关手续，或提供相关服务条件，均须在投标文件中详细说明，例如临时场地租用，临时用电电源接入，与采购人沟通协调等相关事宜，以便于采购人决定是否接受或提前准备，所涉及的费用均由中标人承担。 （3）中标人按实际要求配足作业人员，配员不能低于该路段的最低配员标准。说明：招标文件要求的作业人员数量配置为最低要求，中标人在确认中标资格后须将作业人员相关资料(包括人员名单、已聘用人员劳动合同及保险证明、新聘用员工资料等)提交采购人备案。 十三、违约责任及合同终止 1.中标人未能按本合同规定的服务期提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的标准在当月服务费中进行扣除；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成采购人经济损失由中标人承担。 2.因中标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成中标人人员、雇员或任意第三人财产或人身损害的，中标人应承担全部责任。如采购人在前述情形中实际承担了责任的，中标人须无条件赔偿采购人的一切损失（包括但不限采购人已赔偿的费用；采购人需承担权利人维权或采购人为向中标人追讨相关费用而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。 3.如因中标人没有依照合同约定履行义务，给第三方造成人身或财产损害的，进而致使采购人对外承担赔偿责任的，则赔偿款项由中标人承担。 4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 5.中标人在合同履约中，绿化服务方面出现了《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目” 绿化管养扣罚标准》违约的情形，采购人将依据《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目” 绿化管养扣罚标准》进行处罚。《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目” 绿化管养扣罚标准》详见附件。 6.若违约责任条款与本合同其他条款存在冲突的，则优先选择适用赔付金额较高的约定计付标准。 7.由于中标人的原因，导致三方签订的合同终止或被解除，中标人因此而遭受的损失，将由中标人独立承担，采购人对此不负任何责任，也不作任何赔偿。并且中标人应向采购人支付相当合同总金额20%的违约金。 8.合同到期、合同终止或被解除后，若发现中标人有任何蓄意破坏绿化养护的行为，采购人因此而遭受的损失中标人应做出赔偿，中标人应向采购人支付相当合同总金额20%的违约金或赔偿采购人的实际损失，同时采购人保留追究中标人有关责任人员刑事法律责任的权利。 9.若按照本合同约定中标人所支付的违约金不足以弥补采购人所遭受损失的，中标人应予补足。 10.本合同期内，中标人出现有下列任何一种情况的，采购人有权即时单方解除承包合同并按相关程序临时委托其他服务单位开展业务，重新开展相关采购工作。同时，在终止合同后，中标人应保证无条件服务至下一服务单位交接完毕，以保证项目顺利进行，否则，采购人有权没收履约保证金。 （1）中标人书面表示放弃承包经营权，或无法继续履行承包义务的； （2）中标人服务有效期内有越权收费、弄虚作假等违法经营行为，可能导致本合同无法继续履行的； （3）每份合同期内月度综合考评出现连续三个月考评为“90分以下至80分以上（含80分）”的，或者出现两个月考评为“80分以下”的； （4）中标人合同期内，因中标人在本项目中操作不当、管理疏漏等原因，发生安全生产责任事故造成1人以上（含1人）死亡或3人以上（含3人）重伤的安全事故，并负主要责任的； （5）中标人任一个月未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上（含5人）的，或中标人拖欠员工工资（含加班工资）达两个月的，或东莞市最低工资标准发生变化，中标人拒绝根据有关规定予以相应调整的，出现上述情况未及时处理，经采购人通知后未按要求进行整改，引起工人上访并造成恶劣影响的； （6）在合同履行期间，因中标人违反劳动管理方面的法律、法规、规章及其他一般规范性文件，损害工人合法权益，出现性质严重或情节恶劣的，包括但不限于引起10人以上群体上访事件或10人以上（一宗案件内）劳资纠纷案件败诉或10人以上歇工事件的； （7）中标人有纵容、煽动工人怠工、罢工等过激行为的，或中标人无视工人权益引致工人有怠工、罢工等过激行为的； （8）合同履行期间，中标人在本项目中因园林绿化或环卫工作方面受到园林绿化或环卫主管部门行政处罚达到三次或因重大违法行为被行政机关处罚（责令停产停业、吊销许可证或者执照、没收或罚款达200万元等）的; （9）中标人将本项目的服务转包或未经采购人同意擅自分包的； （10）中标人在每份合同期内未按整改通知书要求落实整改超过3次的； （11）中标人在一年内无故停工达到2次的； （12）环卫服务期开始前10日内或采购人通知的时间内，中标人提供的人员及机械设备未通过采购人验收认定，包括①验收时人员及机械设备数量和标准低于投标文件的标准；②提供的专职人员和设备（包括环卫洒水车、道路扫路车、多功能洗扫车、环卫道路高压清洗车、环卫防撞缓冲车、环卫后压式垃圾运输车）非仅服务于本项目的； （13）在合同履行期间，若未经采购人同意将备案的专职人员或设备（包括绿化洒水车、绿化用密闭式垃圾清运车、绿化防撞缓冲车）用于其他项目，将依据有关条款进行扣罚；中标人多次因上述情形被扣罚，且拒不整改的，采购人有权终止合同； （14）在合同履行期间，若未经采购人同意将备案的专职人员或设备（包括环卫洒水车、道路扫路车、多功能洗扫车、环卫道路高压清洗车、环卫防撞缓冲车、环卫后压式垃圾运输车）用于其他项目，将依据有关条款进行扣罚；中标人多次因上述情形被扣罚，且拒不整改的，采购人有权终止合同； （15）《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律规定的中标无效或合同无效的情形 （16）中标人违反法律、法规、规章和其它相关规范性文件的规定，影响本合同履行的； （17）中标人未按投标文件承诺的事项履行合同，拒不整改的；或整改不到位达2次以上（不含2次）的，采购人有权终止合同，期间产生的一切费用由中标人承担 （18）在履行本项目期间（三年）发生重大交通事故，事故认定为主要责任达2次的； （19）中标人有弄虚造假及其他不正当行为出现两次的； （20）招标文件中涉及的终止合同的事由； （21）法律、法规、规章和规范性文件规定的终止合同的事由。 十四、考核办法 （一）环卫保洁考核办法 环卫保洁部分主要由东莞市市容环卫中心负责进行考核。考核评分主要通过对投标人作业落实情况以及保洁质量进行考核，根据履约检查以及考核评分结果叠加进行追责。 （一）履约检查 1、采购人对项目服务单位提供的人员、车辆工作情况进行检查，当检查发现投标人所属从业人员或作业工时比合同要求不足时，按不足人数（工时数）扣除相应的月度服务款项。（按照东莞市环境卫生作业定额和资金预算指引相关标准进行扣款） 2、当检查发现投标人提供的道路机械化清扫、洒水、冲洗、降尘等作业里程较合同要求不足时，按不足公里数扣除相应的月度服务款项。（按照东莞市环境卫生作业定额和资金预算指引相关标准进行扣款） （二）考核评分办法 1、考核方式 采购人在履约检查的基础上，对发包范围内的区域道路清扫保洁情况进行考核，采取日常检查和月度检查相结合的考核方式。考核按《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准》进行评分，根据考核结果支付月服务费用。检查人员必须严格遵守标准进行实际操作，不能以 权谋私，玩忽职守。月度绩效考核分数满分为100分。 2、考核实施 （1）日常检查（占60%）：成立日常检查工作小组，开展环卫保洁巡查监督，至少在每月上旬、中旬对中标人各进行1次日常抽查，检查发现的问题以拍照形式进行记录，问题图片按照《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准》进行扣分，具体工作由采购人统一组织安排。 （2）月度检查（占40%）：采购人于每月下旬定期安排人员组织成立月度考评工作小组，对项目服务范围内保洁质量进行检查，检查发现的问题以拍照形式进行记录，问题图片按照《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准》进行扣分，具体工作由采购人统一组织安排。 3、考核结果运用 采购人对清扫保洁质量实行月度考评（包括日常检查、月度检查），其中，日常检查占总得分的60%（其中每月上旬的抽查结合上旬日常检查的扣分项汇总得分占总分的30%，每月中旬的抽查结合中旬日常检查的扣分项汇总得分占总分的30%），月度检查占总得分的40%（每月下旬的月度检查结合下旬日常检查的扣分项汇总得分占总分的40%）。按照考核结果扣减承包费用（具体金额及扣款方式由采购人设定），考核结果计算方式如下： （1）采购人对项目的环卫保洁质量每月实行月度考评(包括月检和日查两部分)，其中月检占月度考评总分的40%，日查、抽查占其总分的60%，以综合月度考评分数按百分制打分同时按照阶梯式制度考核。 评分考核细则 ①月度综合考评总分95分或以上的，全额领取当月清扫保洁服务费； ②80-95分的，按下列公式计算当月清扫保洁服务费： a、90-95分（含90分）的，当期全额清扫保洁服务费*［100-（95-本期评分）*0.5］%； b、85-90分（含85分）的，当期全额清扫保洁服务费*［100-（90-本期评分）*1-2.5］%； c、80-85分（含80分）的，当期全额清扫保洁服务费*［100-（85-本期评分）*2-7.5］%。 ③月度综合考评总分80分（不含80分）以下的，采购人可不支付当月的清扫保洁服务费；月度综合考评总分80分（不含80分）以下的合同期内累计两次，采购人有权单方面解除合同。 （2）在履行期内，投标人当月未按采购人要求做好市民投诉及数字城管案件整改处置回复的，每个案件按人民币2000元的标准在当月服务费中进行扣除；未在规定时间内作出书面回复的，每超出1天，按人民币500元的标准在当月服务费中进行扣除。 （3）没有按时按频次和路线进行清扫保洁或清扫、冲洗质量差的；不符合合同文件保洁效果和要求的，当月考核期内发现同类情况超过2次（含2次）的，每次按人民币3000元的标准在当月服务费中进行扣除。 （4）因迎检或重大活动要求提高清扫保洁质量，采购人有权要求投标人调配增加指定路段和区域保洁人员，加强巡回保洁，达到保洁质量良好的效果，如投标人不按要求落实的，每次按人民币3000元的标准在当月服务费中进行扣除。 （5）发现有辖区内道路乱堆放的建筑垃圾、大件垃圾等垃圾无人清理的，采购人要求投标人清理干净，超过12小时未处理的，每处每天按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除。 （6）发现车辆未按要求安装或私自关闭、拆装的GPS监控、视频监控、盲区雷达等设备系统,每车次按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除。 （7）上级重大检查不重视，人员调配和巡回保洁不到位导致出现问题，每次按人民币10000元的标准在当月服务费中进行扣除；城市管理的各项专项检查不重视，整改不彻底，问题反复出现超过2次（含2次）以上，每次按人民币10000元的标准在当月服务费中进行扣除。 （8）被新闻媒体曝光及行政机关行政通报批评处理，经核实是公司存在工作疏忽失误的，每宗按人民币20000元的标准在当月服务费中进行扣除。 （9）在履行期内，投标人需积极执行整改通知，对采购人提出的整改建议须诚恳接受，对下达的整改任务需按时完成。投标人收到采购人发出的整改通知书，每次按人民币2000元的标准在当月服务费中进行扣除，投标人应按照整改通知书要求限期作出整改，如遇到不可逆客观因素（如恶劣天气、交通事故、自然灾害、工程施工）等未能在规定限期内完成整改工作，投标人应在充分对现场评估后，于限期前书面报告采购人，请求延期处置，在征得采购人同意后，方可延期处置，否则按未在规定限期内完成处置工作处理，每延期一天按人民币1000元的标准在当月服务费中进行扣除，逾期达到三个自然日的，中标人需自逾期第4天起，以当月清扫保洁服务费为基数按5%/天的标准在当月服务费中进行扣除；逾期达到七个自然日的，中标人需自逾期第8天起，以当月清扫保洁服务费为基数按10%/天的标准在当月服务费中进行扣除；直到当月清扫保洁服务费扣除完毕为止（阳光热线、12345政府热线、数字城管等渠道转来的投诉案件未及时处置的参照本条款执行）。 （10）考核标准：按《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准》进行，采购人保留对上述标准的修改权和解释权。 附件： 《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准》 （日/月 检） （总分100分） 考评时间：20 年 月 日 现场考核; 扣分办法; 应得分; 检查扣分. 项目; 检查方法及评价依据. 环卫保洁（40分）; 1、每天使用湿式扫路车或洗扫车普扫（含绿地人工普扫）2次，早上7时前完成下午在17:00之前完成，保持路面干净，路面基本见本色； 2、路面和绿地保洁时间要求达到16小时（早上7时至晚上11时）； 3、路面废弃物达到控制指标（见附表）或无漏收堆或未发现垃圾成片的，以及绿地边线以外2米内的荒地的保洁工作到位。; 1、未在规定时间内完成的，每发现一次，扣0.5分； 2、未按要求做好保洁工作的，每发现一次，扣1分； 3、未及时清理卫生死角、绿地垃圾连片或连带的，以及绿地红线2米范围内的垃圾不能及时清理的，每发现一次，扣1分; 20. 1、机动车道冲洗次数不少于1次/2日；路沿石冲洗次数不少于1次/2日；人行道冲洗次数不少于1次/2日，果皮箱、垃圾桶、护栏清洗频次不少于1次/周。，保持路桥面基本见本色，路沿保持干净，遇有淤泥渣土等污染路面时需及时冲洗； 2、每日使用洒水车喷洒路面主干道洒水次数不少于3 次/日，辅道洒水次数不少于1次/日，降尘不少于2次/日，阴雨天气可减少或不进行洒水降尘。其他特殊路段符合增加要求。 3、清扫车或洒水车作业时，不得将泥沙冲入绿化带。; 1、路面洗刷未达到要求的，每发现一次，扣0.5分；2、未按时按要求洒水的，每发现一次，扣1分。 3、将泥沙冲入绿化带的，每发现一次，扣1分。; 20. 垃圾收集、清运处理（15分）; 1、每日使用密闭式垃圾运输车在辅道两旁沿路收集垃圾，上午普扫的垃圾需在12点前收集及清运完毕，下午需在19点前收集及清运完毕，19点后产生的需在23点收集及清运完毕，并且装运过程中不得满溢、洒漏; 1、无密封设备和封盖不严的，每车次扣0.5分，没有按时收集垃圾的，每一例扣0.5分。; 5. 2、无乱倾倒垃圾现象。; 2、发现往果皮箱、隐蔽处等地方倾倒垃圾的，每发现一例扣0.5分。; 4. 3、果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于2次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍，果皮箱安置正确，无损坏、缺失。; 3、垃圾外泄、周边脏乱的，每发现一例扣0.5分；未清洁、洗擦的，每发现一例扣0.5分；果皮箱被推歪、严重损坏或被盗后，未及时发现，每发现一例扣0.5分；不及时扶正、按原样维修、更换的每一例扣0.5分；扣完为止。; 6. 设备维护（10分）; 1、沉沙井清理作业，采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周：遇暴雨等恶劣天气需及时清理，保证雨水井口、排水明渠及有排水孔且具有活动盖板的暗渠口无积存垃圾等。; 1、未按期清理的，每一例扣0.5分，扣完为止。; 5. 2、人行道、地下隧道、天桥等设施无乱张贴、涂污现象。; 2、发现乱张贴、涂污的，每一例扣0.5分，扣完为止。; 5. 保洁人员及车辆设备管理（10分）; 人员管理符合要求; 发现未着工衣上岗的，每1人次扣0.5分；在岗人数每少1名扣0.5分，扣完为止。; 5. 作业车辆管理符合要求; 未按要求做好标识的，每发现一辆扣0.5分；标识残缺，每发现一辆扣0.5分；车容车貌不符合要求的，每发现一辆扣0.5分；车辆损坏未及时维修并报告的，每发现一次，扣0.5分；扣完为止。; 5. 安全生产（10分）; 1、中标人须编制安全生产应急预案。每月须按时开展安全生产自查自纠工作，并做好相关工作记录。; 1、缺少安全生产应急预案的,扣2分；未及时提交安全生产自查自纠记录的，扣1分；扣完为止。; 5. 2、对突发性的气象灾害、灾难事故以及公共事件等能否及时启动应急预案。; 2、未及时启动应急预案的，扣3分。; 5. 其他（15分）; 1、按要求完成相关工作及整改如市民投诉、数字城管等案件在规定时间内作出处理回复。; 1未按时按要求完成的，一宗案件扣0.5分；或导致当月数字城管案件处置率低于95%，扣1分，低于85%扣2分；扣完为止。; 2. 2、中标人须积极执行整改通知，对采购人提出的整改建议须诚恳接受，对下达的整改任务要按期完成。; 2、因中标人工作不到位而被采购人发出整改通知书，并书面要求整改的，每份整改通知书扣2分，扣完为止。逾期不执行的，每超期1天扣2分，扣完为止。; 6. 3、定期按要求消除“四害”。; 3、检查除“四害”不达国家规定标准的，每一例扣0.5分，扣完为止。; 1. 4、合同规定的其他要求; 4、每一例扣0.5分，扣完为止。; 6. 合计总得分（ ）=总分（100）-合计总扣分（ ）. 评委签字： 说明： 1.本项考核的扣分仅限于月度每日检查和日查，综合月度考核结果凡有采购人签字的评分皆生效，其它评分无效。 2.当月有发生安全生产责任事故的，按照合同有关约定条款执行。 3.各级领导发现及反馈的保洁工作不到位的问题，直接纳入考评扣分项，进行不同程度的加倍扣减。市领导发现的，在同等标准分值基础上以5倍进行扣减；绿化或环卫行业主管部门处级领导发现的问题，在同等标准分值基础上以3倍进行扣减；市容环卫中心或绿化或环卫行业主管部门机关科级领导发现的，在同等标准分值基础上以2倍进行扣减，直至扣完相应项目总分为止。 4.采购人对中标人本项目现场环卫保洁质量每月实行月度考评，每月上旬、中旬对中标人各进行1次日常抽查，结合日常检查，分别占据当月月度考评的30%，每月下旬对中标人进行月度检查，占据当月月度考评的40%。 5.六净六无一通标准：六净：地面、路面、人行道净，路缘石净，公共设施净，墙基净，雨水井口净，果皮箱净。六无：地面、路面无积水，无果皮、烟头等废弃物，无香口糖迹、痰迹等污迹，无漏收垃圾堆，无往雨水井口、排水渠口、明渠、绿化带、果皮箱扫倒垃圾污物，无乱张贴广告、招纸、乱涂画、乱刻写等。一通：雨水井口、排水明渠通。 6.二级道路路面废弃物控制指标应符合“城市道路路面废弃物控制指标”的规定，但在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%。 7.扣分累计不超过该项“应得分”，即至多以扣完为止。 8.采购人保留对本考评标准的修改权和解释权。 备注：上述考核标准适用于项目日检及月检。 （二）绿化管养考核办法 绿化管养主要由东莞市市政园林管理中心负责进行考核。对中标人的考核以日常检查考核、月度检查考核以及综合月度考评三种方式结合进行。 1.日常考评办法 日常考评工作由采购人随机抽查，如在现场检查发现存在的问题由采购人予以通知。日常考评工作由采购人根据日常检查工作发现有关情况对中标人该段时间养护工作进行考评，按照《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养日常考核评分标准》（附件）内容进行评分，日常考核评分占月度考核总评分的60%（每月日常考核评不少于2次，取平均分作为日常考核评分）。 2.月度考评办法 月度考核工作由采购人负责组织实施，对中标人的养护工作及月度养护效果，以随机抽查不少于5处的形式对该月养护工作进行现场检查考核，按照《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养月度考核评分标准》（附件）内容进行考核评分。考评内容包括：一是月度考评当日由考评小组成员查阅相关记录资料是否齐全；二是对检查路段进行抽查和专项检查，尤其是对日常抽查时发现的问题进行重点检查；三是月度考评结束后当场总结考评情况，告知中标人在考评时发现的问题，并要求限期内完成相关问题整改，告知中标人下个月工作重点。月度考评现场评分，月度考核评分占月度考核总评分的40%。 3.综合月度考评办法 综合月度考评分按百分制打分，日常考评的分值（每月日常考评不少于2次，取平均分作为日常考核评分）比例占月度考核总评分的60%，月度考核评分占月度考核总评分的40%。月度考核总评分90分或以上的，全额领取当月绿化养护费；90分以下至80分以上（含80分），如得分89分，当月绿化养护费用领取值为89%，以此类推。月度考核总评分80分以下的，采购人可不支付当月的绿化养护费。每月考评结果由采购人统一编制《月度考评情况通报表》，并下发到中标人。 4.检查评分标准：按《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养日常/月度考核评分标准》（附件）执行。采购人有权根据实际情况变化，对上述标准进行修改。 5.按照现状或上一合同期移交的苗木清单，对绿化苗木及设施进行抽样检查，若发现有数量、规格、质量、品种等不符现象，且有损原状或损坏采购人利益的，中标人要按原状恢复。 6.中标人在服务期开始后一个月内根据招标文件的要求及投标文件的承诺做好服务技术方案和质量实施方案，向采购人提交本年度养护工作计划，并于每月25日前提交当月自查报告、安全生产工作记录。年度工作计划和月工作实施方案经采购人审核修改后实施。中标人要按工作进度填写好每月养护工作的相关记录资料，作为考评依据。 7.服务期内，若中标人的养护质量优秀、管理到位的，采购人可根据相关规定对中标人给予奖励。 附件： “东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养考评统计表 付款周期： 月份 统计时间： 年 月 日 分数 项目; 考评分数. 月度考评总得分. 日常考评得分; 第一次; 平均分; ×60%=. 第二次. 月度考评得分; ×40%=. 附注： 1.根据新的考评标准，采购人对绿化养护质量实行综合月度考评（包括日常考评和月度考评两部分），其中日查不少于2次，取平均分占月度考评总得分的60%，月度考评占月度考评总得分的40%，日常考评，月度考评综合后得出月度考评总得分； 2.参加月检评分人员签名。 采购人： 考评意见：根据合同标准本月考评得分（ ）。 股室审核： “东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养日常考核评分标准 年 月 日 序号; 项目名称; 分值; 工作要求; 扣分标准; 应得分; 现场检查扣分. 1; 苗木、草坪的生长养护; 24; 中标人严格按照合同要求安排足够人员对苗木草坪进行精细化管理，苗木或草坪缺损能及时补植，淋水、松土、除杂草、施肥得当，农药施用正确，确保生长茂盛，无病虫害。; 1.相应作业人员和设备配备不按要求配足等，每缺1人或1项设备扣0.5分，扣完为止。; 8. 2.未及时发现苗木或草坪存在问题的，每处扣0.2分，扣完为止。; 4. 3.未按要求对发现的苗木或草坪问题进行及时采用补救措施或处理的，行道树每棵扣1分，乔、灌木每株扣0.5分，草地或绿篱，每处扣0.2分，扣完为止。; 7. 4.农药、肥料施用不正确，导致养护植物生长不良、死亡的，发现扣一处扣1分，扣完为止。; 5. 2; 绿地杂草、杂株; 12; 中标人严格按照合同要求进行除杂草、杂株，抑制杂草、杂株生长，严禁杂草、杂株丛生。; 1.未及时发现绿地杂草丛生的问题。未及时清除杂草，每处扣1分，扣完为止。; 6. 2.未按要求及时清理立交桥中的杂株或攀附在立交桥上的爬藤植物，每处扣1分，扣完为止。; 6. 3; 苗木修剪; 16; 修剪应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的以及不影响行车安全。; 1.因修剪不当或不修剪，影响美观或植物的正常生长，或引起开花植物不能正常开花的，每处扣1分。; 8. 2.遮挡路灯或交通指示牌等影响交通安全不及时修剪的，每处扣1分，扣完为止。; 8. 4; 整改通知书; 8; 养护单位要做好合同要求的所有养护工作。; 因中标人工作不到位要求现场整改的，每份整改通知书扣1分；未按要求及时整改或消极对待的，每次整改事项扣3分，扣完为止。; 8. 5; 文明施工; 15; 中标人每月要召开安全生产及文明施工工作会议，教育养护工人作业期间必须注意安全及施工文明，确保不出现安全事故。; 1.发现工人工衣破烂不整齐或未穿着工衣制服和佩戴肩灯上岗的，每人次扣1分，扣完为止。; 3. 2.养护工人与路人接触或交流举止不文明、不礼貌，每宗扣1分，扣完为止。; 3. 3.单车、箩筐雨衣等存放不适当的，有碍景观的，每宗扣1分，扣完为止。; 3. 4.在上下班高峰期时间采用水车淋水，影响交通，被市民或领导负面投诉、批评的，每次扣2分，扣完为止。; 6. 6; 项目部及仓库; 5; 项目部内设电脑、彩色打印机、消防器材等设备，项目管理架构、安全生产制度、内部管理制度等规章制度上墙。; 发现设备配备不齐全，每缺少一个扣1分；发现消防设备不合格，每个扣1分；相关制度未上墙、或残旧、破损、或未及时更新，每次扣1分。; 5. 7; 12345诉求拟办单和数字城管; 10; 养护工作到位，未发现因绿化养护问题受到市民投诉和数字城管巡查员上报问题。; 1.因养护工作不到位，市民和数字城管巡查员发现的问题上报后处理不及时、处理效果不达标需返工的，每次扣2分，扣完为止。; 6. 中标人须配合采购人使用绿化或环卫行业主管部门推行的所有数字化管理软件，如养护工程管理系统。; 2.中标人未按时处理采购人在养护工程管理系统中下发的养护任务或处理不达标的，每次扣1分，扣完为止。; 4. 8; 任务安排和应急反应; 10; 中标人遵照上级领导指示精神，明确工作任务的重要性和紧迫性，积极配合采购人开展各项工作，不能以应付式心态对待，不能蓄意拖慢工作进度，影响工作进展。; 1.中标人需按时按要求完成突击性的任务、重大活动、节假日期间及上级布置的重要任务时，认真做好绿化养护相关工作，保持绿地干净整洁，景观效果达到最佳状态，未能按要求每次扣5分，扣完为止。 2.未按时按要求完成的，当月绿化养护评分为80分以下。 3.对不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的绿化景观损害，未能在12小时内完成现场清理和恢复交通的或在采购人根据实际情况设定的时间内完成恢复绿化原状的，当月考核评分为80分以下。; 10. 合计实得分（）＝总分(100)-合计检查扣分（）. 备注：采购人保留对本标准的解释权和修改权。每月日常巡查评分不少于2次，取平均分作为日常评分，占月评总分值的60%,月检占月评总分的40%，月评总分值为100分制。 “东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养月度考核评分标准 年 月 日 序号; 项目名称; 分值; 工作要求; 扣分标准; 应得分; 现场检查扣分. 1; 养护记录; 18; 中标人在日常养护过程中要严格按照合同要求进行养护，加强淋水、施肥、修剪、除杂草等日常养护，且做好记录（要求详细说明作业的时间、地点、人员、操作的具体情况及拍照）。; 中标人必须认真填写记录凡在检查当天未能提供的，直接扣除本项所有分值。缺少记录或抽查情况与提供资料不符，每项扣除2分，扣完为止。; 18. 2; 绿地杂草、杂株; 20; 中标人严格按照合同要求进行除杂草、杂株，抑制杂草、杂株生长，严禁杂草、杂株丛生。; 1.检查发现绿地杂草丛生的问题。杂草未清除，每处扣1分，扣完为止。; 10. 2.检查发现，未清理立交桥桥墩缝隙中的杂株或攀附在桥墩上的爬藤植物，每处扣1分，扣完为止。; 10. 3; 苗木修剪; 32; 修剪应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的以及不影响行车安全。; 1.因修剪不当或不修剪，影响美观或植物的正常生长，或引起开花植物不能正常开花的，每株扣1分。; 16. 2.遮挡路灯或交通指示牌等影响交通安全不及时修剪的，每处扣1分，扣完为止。; 16. 4; 文明施工; 30; 中标人每月要召开安全生产及文明施工工作会议，教育养护工人作业期间必须注意安全及施工文明，确保不出现安全事故。; 1.未能每月提供召开安全生产、文明施工工作会议记录及照片和相应资料的扣除本项分值。; 8. 2.发现工人工衣破烂不整齐或未穿着工衣制服和佩戴肩灯上岗的，每人次扣1分，扣完为止。; 8. 3.养护工人与路人接触或交流举止不文明、不礼貌，每宗扣1分，扣完为止。; 7. 4.单车、箩筐雨衣等存放不适当的，有碍景观的，每宗扣1分，扣完为止。; 7. 合计实得分（）＝总分(100)-合计检查扣分（）. 备注：采购人保留对本标准的解释权和修改权。每月日常巡查评分不少于2次，取平均分作为日常评分，占月评总分值的60 %,月检占月评总分的40%，月评总分值为100分制。 “东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养扣罚标准. 序号; 检评项目; 范围. 单位; 扣罚标准 （元）; 扣罚金额. 01; 中标人未在规定时间内提交每月日常养护资料或有关资料。; 当月累计达两次或以上的; 2000. 02; 中标人向采购人提交的资料不齐或弄虚作假的。; 每次; 5000. 03; 中标人工人必须严格遵守交通法律法规，如发现有工人乱穿马路。; 每人次; 2000. 04; 发现工人没有穿工衣、反光衣或配备肩灯等上路作业。; 累计三次或以上; 1000. 05; 检查发现因中标人养护不当导致植物老化、枯死的，中标人需在一周内补植回与原来规格相近的植株，若未按时完成，且未经采购人同意延误工期的。; 每处; 2000. 06; 采购人将不定期抽查本项目的作业车辆数量，若发现中标人配备的车辆设备数量少于合同约定数量的。; 每台; 2000. 采购人将不定期抽查本项目的作业车辆数量，若发现中标人配备的车辆设备服务于其他项目的。; 每台; 10000. 07; 中标人作业车辆必须严格遵守交通法律法规，如发现有作业车辆逆向行驶或人货混载的。; 每次; 5000. 08; 中标人未按相关规定占道作业的。; 每次; 5000. 09; 发生一般交通事故，且事故认定为主要责任的。; 每次; 5000. 10; 整改事项必须按时整改并书面回复，未按要求整改及回复的。; 每次; 2000. 11; 采购人将不定期抽查本项目的人员数量，若发现中标人配备的人员数量少于合同约定数量的。; 每人; 2000. 已备案专职人员不得在两个或两个以上不同的标段中同时任职，如在不同标段备案资料中发现有关人员的毕业证、资质证（职称证）、上岗证有重复备案情形的。; 每人; 2000. 12; 中标人未经采购人同意，变更项目负责人、技术人员及备案工作车辆的。; 每人、每辆; 2000. 13; 未按合同落实项目部（办公场所）的相关要求。; 5000. 14; 东莞市12345政府服务热线诉求拟办单和数字城管相关案件不能按时处理或处理不达标的。; 每宗; 1000. 15; 绿化垃圾应实行袋装且及时清运，未按时清运的。; 每袋; 300. 16; 发现中标人未按规定时间段在机动车道上作业的。; 每次; 2000. 17; 中标人未能每月组织安全教育培训和职业病防治培训，并做好安全作业交底工作的。; 每次; 2000. 18; 合同开始履行后，中标人未按要求为本项目购买保额不低于100万元的“社会公众责任险”的，按人民币10000元的标准在当月服务费中进行扣除；合同开始履行后次月仍未按要求为本项目购买的，从次月起每日按人民币1000元的标准在当月服务费中进行扣除，当月该项违约最高不超过当月养护费。. 19; 中标人未能承担好绿化养护范围内的所有绿植保护工作，凡是绿植因人为破坏、交通事故或其他事件破坏的，未能事后24小时内开展恢复工作的。; 每处; 3000. 20; 因中标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故未造成中标人人员伤亡的。; 每次; 5000. 21; 因中标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成3人以下（不含3人）重伤的。; 每次; 10000. 22; 因中标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成1人以上（含1人）死亡或3人以上（含3人）重伤的，且非负主要责任的，按人民币50000元的标准在当月服务费中进行扣除。; 每次; 50000. 23; 若中标人未按采购人要求完成应急任务，受到上级批评并造成恶劣影响的。; 每次; 100000. 24; 若中标人因修剪不及时，导致树木出现遮挡交通指示牌及路灯等情况的。; 每处; 500. 25; 检查发现企业负责人未定期督促、检查本单位的安全生产工作，或未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，或发现相关台账记录不全、弄虚作假的。; 每次; 2000. 26; 若中标人购买苗木（种类或规格）与采购人要求的不符，并未征得采购人的同意下，擅自进行补种的。; 每次; 1000. 27; 养护工程管理系统中下发的相关任务未能按时处理或处理不达标的。; 当月累计达两次或以上的; 1000. 28; 中标人未按投标文件中的拟投入本采购包的人员配备情况承诺事项的，从项目开始之日起，按每人每日人民币1000元的标准在当月服务费中进行扣除，若开始后十五日内仍不配齐，采购人不支付当月的养护费。; 每人每日; 1000. 29; 中标人未按要求及规范进行作业的。; 每次; 3000. 30; 若发现中标人在上下班高峰期进行路上作业，经核查情况属实的; 每次; 6000. 31; 若发现中标人在路上装载绿化垃圾未用押尾车押尾，或发现绿化垃圾清运车存在撒漏风险，或未按要求做好密封处理。; 每次; 3000. 32; 若发现中标人淋水不足导致绿化存在枯萎等情况; 每处; 500. 33; 若发现中标人在未征求采购人同意的情况下，擅自将乔、灌木进行过度修剪; 每次; 3000. 34; 若发现绿化管养项目负责人未在招标文件规定的工作时间内从事非本职工作; 每次; 1000. 采购人保留对本扣罚标准的修改权和解释权。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东德业招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指东莞市市政园林管理中心（东莞市市容环卫中心），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：以中标金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式，参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号、国家发改委[2003]857 号及发改价格[2011]534号文规定“服务类”计算。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 远程签名时长:30分钟(远程签名时长不作延长，供应商未参加开标或未在规定时间内确认签字的，视同认可开标结果，不作无效投标处理)。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：以联合体形式预留，预留比例：40%。 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东德业招标代理有限公司代收。具体操作要求详见广东德业招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东德业招标代理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东德业招标代理有限公司，到账情况以开标时广东德业招标代理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：林小姐

电话：0769-21668363

传真：/

邮箱：gddeyezb@163.com

地址：东莞市南城街道宏图路39号7栋二楼201室

邮编：523000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地 址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电 话：0769-22831025、0769-22830161

邮 编：523000

传 真：-

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东德业招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广东德业招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（或提供《资格条件承诺函》，格式详见公告附件）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年或2023年财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明（2024年注册或注册未满一年的供应商提供投标截止日前6个月内任意1个月的财务状况报告或者基本户开户银行出具的资信证明）（或提供《资格条件承诺函》，格式详见公告附件）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。（或提供《资格条件承诺函》，格式详见公告附件） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容（或提供《资格条件承诺函》，格式详见公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 其他资格要求 | 本项目不接受分公司投标。 |
| 9 | 促进中小企业发展 | 本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》执行，采用联合体形式面向中小企业采购。要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为40%以上，且其中70%以上专门给小微企业，具体相关规则如下： （1）投标人属于大型企业的，要求必须以联合体形式参与本项目投标。联合体成员的中小企业合同金额比例应当达到40%以上，其中70%以上专门给小微企业。（提交投标文件时须按格式提供《联合体共同投标协议书》以及按规定填写《中小企业声明函》）。 （2）投标人属于中型企业的，要求必须以联合体形式参与本项目投标，且联合体成员必须为小微企业，小微企业承担合同金额的比例达到28%以上。（提交投标文件时须按格式提供《联合体共同投标协议书》以及按规定填写《中小企业声明函》）。 （3）投标人属于小微企业的，是否以联合体形式参与本项目投标不作强制要求。（提交投标文件时须按格式提供《中小企业声明函》。如以联合体形式参与投标，则联合体成员必须为小微企业，提交投标文件时须按格式提供《联合体共同投标协议书》以及按规定填写《中小企业声明函》）。 （4）组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |

表二符合性审查表：

采购包1（东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | ①最终报价未超出预算金额或最高限价（如有），且满足招标文件要求。②报价为固定价，方案为固定不可选择的。 |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的签名和盖章 | 投标文件的签名和盖章符合招标文件要求。 |
| 4 | 投标文件商务部分响应情况 | 投标文件商务部分未出现以下情况：①招标文件商务部分带“★”的条款有负偏离的；②其它未实质性响应招标文件商务要求的。 |
| 5 | 投标文件技术部分响应情况 | 投标文件技术部分未出现以下情况：①招标文件技术部分带“★”的条款有负偏离的；②其它未实质性响应招标文件技术要求的。 |
| 6 | 其它情形 | 未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其它情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分40.0分 技术部分45.0分 报价得分15.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对采购需求的理解及重点难点分析 (10.0分) | 根据投标人针对本项目采购需求的理解程度，重点难点的分析进行评审： （1）对采购需求理解非常透彻，对项目现状、重点难点的理解分析十分到位，并能针对重点难点提出有利于项目实施的应对措施的，得10分； （2）对采购需求理解比较透彻，对项目现状、重点难点的理解分析到位，针对重点难点能提出较有利于项目实施的应对措施的，得6分； （3）对采购需求理解基本符合项目实际情况，对项目重点难点的理解分析基本到位，针对项目重点难点应对措施基本符合招标需求的，得3分； （4）对采购需求理解不符合项目实际情况，对项目重点难点的理解分析不到位，针对项目重点难点应对措施可行性差的，得1分； （5）未提供对应方案不得分。 |
|  |  | 环卫保洁方案 (10.0分) | 根据投标人提供的环卫保洁方案（包括但不限于养护区域的作业内容、作业时间、作业人员安排、作业方法、设施维护、牛皮癣清理等）进行评审： （1）方案清晰详细，科学合理，具体的工作流程完整明确，服务标准高，提供的服务方案或服务承诺优于招标文件要求的得10分； （2）方案较清晰详细，具体的工作流程完整明确，服务标准较高，能满足项目的要求的得6分； （3）方案基本清晰明确，具体的工作流程基本具备，服务标准基本能满足项目要求的，得3分； （4）方案简单，具体的工作流程简单，服务标准较差，可行性较差的，得1分。 （5）未提供相关方案的，不得分。 |
|  |  | 绿化养护方案 (10.0分) | 根据投标人提供的绿化养护方案（包括但不限于专业人员配置，设施维护、绿地保洁、绿地保护、病虫害防治、水肥、乔木灌木草皮地被养护、绿化垃圾处置等）进行评审： （1）方案清晰详细，科学合理，具体的工作流程完整明确，服务标准高，提供的服务方案或服务承诺优于招标文件要求的得10分； （2）方案较清晰详细，具体的工作流程完整明确，服务标准较高，能满足项目的要求的得6分； （3）方案基本清晰明确，具体的工作流程基本具备，服务标准基本能满足项目要求的，得3分； （4）方案简单，具体的工作流程简单，服务标准较差，可行性较差的，得1分。 （5）未提供相关方案的，不得分。 |
|  |  | 质量及安全保证措施 (8.0分) | 根据投标人针对本项目制定的：①针对采购需求的要求，能够承诺有足够的人力、设备等资源、按时按质完成清扫保洁、绿化养护工作，作出违约责任等承诺质量及安全保证措施；②对人员的安全、安全文明作业、公共卫生安全管控、与其他作业场地交叉作业安全等措施方案，进行综合评审： （1）方案齐全，且详细完整，科学合理，针对各项工作的承诺完整，保障性高，针对本项目提供安全、文明作业措施科学合理，质量目标清晰明确，质量控制措施合理可行，保证措施严谨规范，质量保障管理及制度科学合理具体，质量保证方案内容完善详细的，得8分； （2）方案齐全，且方案较详细完整，科学合理，针对各项工作的承诺较完整，保障性较高，针对本项目提供安全、文明作业措施比较科学合理，质量目标较清晰明确，质量控制措施合理可行，保证措施较严谨规范，质量保障管理及制度较具体，质量保证方案内容较详细的，得5分； （3）方案齐全，且方案内容基本具备，承诺能满足采购需求要求，针对本项目提供安全、文明作业措施合理，质量目标基本清晰明确，质量保障管理及制度基本具体，质量保证方案内容基本完整的，得3分。 （4）方案有缺漏，方案内容简单，承诺基本满足采购需求要求，针对本项目提供安全、文明作业措施合理性差，质量管理不清晰、质量控制流程划欠缺，质量目标不清晰，质量保障管理及制度不具体，质量保证方案内容简单的，得1分。 （5）未提供对应方案，不得分。 |
|  |  | 应急处置方案 (7.0分) | 根据投标人针对本项目提供的应急处置方案（包括但不限于：采购人临时任务、节假日、考评、检查、重要或大型活动、台风天气、暴雨天气及其他安全事故等特殊情况制定应急处理方案，包括传达机制、人员和设备调配、责任分工等应急措施）进行评审： （1）应急方案完整详细，对采购人临时任务、节假日、考评、检查、重要或大型活动、台风天气、暴雨天气及其他安全事故等特殊情况的应急处理方案合理性强、可操作性强，传达机制完善，有足够的人员和设备调配，责任分工方案明确清晰的，得7分； （2）应急方案较完整详细，对采购人临时任务、节假日、考评、检查、重要或大型活动、台风天气、暴雨天气及其他安全事故等特殊情况的应急处理方案较合理，可操作性较强，传达机制较为完善，人员和设备能满足调配要求，责任分工方案较明确的，得4分； （3）应急方案基本具务，对采购人临时任务、节假日、考评、检查、重要或大型活动、台风天气、暴雨天气及其他安全事故等特殊情况的应急处理方案具备一定的合理性、可操作性，但传达机制及人员和设备调配方案不够完善，责任分工方案基本明确的，得2分； （4）应急方案简单，对采购人临时任务、节假日、考评、检查、重要或大型活动、台风天气、暴雨天气及其他安全事故等特殊情况的应急处理方案合理性及可操作性较差，传达机制不够完善，人员和设备调配不合理，责任分工方案不明确的，得1分； （5）未提供对应方案不得分。 |
| 商务部分 |  | 企业认证 (1.5分) | 投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内以下证书的，每具有一个证书得0.5分，最高得1.5分。 ①质量管理体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业健康安全管理体系认证证书。 注：须提供有效证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）的有效查询记录截图，并加盖投标人公章。若为联合体投标，联合体任一成员具备相应资料均可计分。 |
|  |  | 业绩情况 (6.0分) | 2022年01月01日至今（以合同签订时间为准），根据投标人承接的项目业绩评分：（1）每提供一个包含环卫保洁和绿化养护项目合同得1分，本小项最高得6分；（2）每提供一个绿化养护类项目合同得0.3分，本小项最高得3分；（3）每提供一个环卫保洁类项目合同得0.3分，本小项最高得3分；本项总分最高得6分。 注：同一合同不重复得分。须同时提供业绩合同及合同期内任意交易发票，复印件并加盖投标人公章。若为联合体投标，联合体任一成员具备相应资料均可计分。如提供虚假资料，一经查实，其投标将被判定无效。 |
|  |  | 技术力量 (7.0分) | 1、投标人拟投入本项目的绿化技术人员具有行政部门（或其他具备职称评定资格的单位或机构）颁发的园林绿化类职称的，中级或以上的每人得1.5分，最高得3分。 2、投标人拟投入本项目的安全管理人员具有人社部门【或住 建部门或应急（或原安监）部门】颁发的安全类证书，每人得0.5分，最高得2分。 3、投标人拟投入本项目的绿化管养项目负责人具有园林绿化相关专业本科或以上学历的得1分；拟投入本项目的环卫保洁项目负责人具有本科或以上学历的得1分；最高得2分。项目负责人不能为同一人。 注：须同时提供证书及社保部门出具的投标截止日前6个月内任意1个月在投标人单位缴纳的社会保险证明；以上资料复印件加盖投标人公章，未按要求提供证明资料的不得分。若为联合体投标，联合体任一成员具备相应资料均可计分。 |
|  |  | 工资水平评价 (5.0分) | 投标人拟投入本项目的绿化养护工人及清扫保洁人员单人每月工资在东莞市最新公布的最低工资标准的基础上，提升50%或以上得5分；提升30%（含）-50%（不含）得3分；提升10%（不含）-30%（不含）得1分。 注：投标人须在投标文件中提供相关承诺函并注明具体提升的比例（如30%、50%等）并加盖投标人公章，否则不得分。若为联合体投标，须由联合体各方成员共同提供承诺并加盖各方成员公章。 |
|  |  | 设备情况 (7.0分) | 投标人拟投入本项目的作业车辆满足或优于“采购需求”中的要求【即总质量为16吨或以上道路扫路车3台、总质量为18吨或以上多功能洗扫车1台、总质量为8吨或以上道路扫路车1台、核定载质量10吨或以上洒水车9台、总质量为16吨或以上环卫道路高压清洗车1台、防撞缓冲车（押尾车）6台、核定载质量5吨或以上环卫后压式垃圾运输车1台、平板收集车4台、巡查车4台、总质量3吨或以上绿化用密闭式垃圾清运车2台】： 1）全部作业车辆自有或租赁的，得7分； 2）部分作业车辆自有或租赁、部分承诺中标后配置的，得3分； 3）全部作业车辆只承诺中标后按上述要求配置的得1分。 4）未提供的不得分。 注：自有的须同时提供①车辆行驶证、②车辆照片复印件加盖投标人公章；租赁的须同时提供①车辆行驶证、②租赁车辆的租赁合同（租赁期限须覆盖本项目服务期）③车辆照片，复印件加盖投标人公章。承诺中标后配置的则提供承诺函并加盖投标人公章。若为联合体投标，联合体任一成员具备相应资料均可计分。 |
|  |  | 设备年限 (3.0分) | 上述“设备情况”中自有或租赁的9台洒水车、1台环卫道路高压清洗车、1台多功能洗扫车、4台道路扫路车（含总质量16吨和8吨）、2台绿化用密闭式垃圾清运车已使用年限均在3年（含3年）以内的得3分；部分满足或承诺上述设备已使用年限在3年（含3年）以内的得1分。其他情况不得分。 注：起始时间以行驶证中的发证日期为准。自有的须提供车辆行驶证复印件加盖投标人公章；租赁的须同时提供①车辆行驶证、②租赁车辆的租赁合同（租赁期限须覆盖本项目服务期）复印件加盖投标人公章。承诺的则提供承诺函并加盖投标人公章。若为联合体投标，联合体任一成员具备相应资料均可计分。 |
|  |  | 服务承诺 (6.0分) | 1、投标人承诺愿意接收本项目涉及原有项目需要解决的劳动合同人员和劳务关系人员，同时在本项目合同期结束后根据采购人的要求移交本项目愿意把劳动关系转移到新中标单位的劳务人员给下一个单位的，得3分。未提供承诺的不得分。 注：投标人须提供承诺函，格式自拟。若为联合体投标，须由联合体各方成员共同提供承诺并加盖各方成员公章。）。 2、投标人承诺拟投入的项目人员平均年龄①在55岁（含）以下的，得3分；②在55 岁（不含）至 60岁（含）的，得1分。未提供承诺的不得分。 注：投标人须提供承诺函，格式自拟。若为联合体投标，须由联合体各方成员共同提供承诺并加盖各方成员公章。）。 |
|  |  | 其他 (4.5分) | 投标人在开标前无园林绿化或环卫主管部门关于园林绿化或环卫方面的行政处罚记录得4.5分；有一次园林绿化或环卫主管部门关于园林绿化或环卫方面的行政处罚记录得3分；有两次（含两次）或以上园林绿化或环卫主管部门关于园林绿化或环卫方面的行政处罚记录不得分。（以招标代理机构于开标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用信息为准）注：此处行政处罚指供应商因违法经营受到的警告、通报批评、200万元以下罚款、限制开展生产经营活动、限制从业的行政处罚。若为联合体投标，行政处罚次数以联合体各成员的行政处罚数量累计后为准。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (15.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

（1）评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，向采购人推荐3名中标候选人，并编写评标报告。（2）不同投标人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、价格及技术得分均相同的，评标委员会成员通过表决，以少数服从多数原则，决定列前中标候选人。（3）评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）合同

（发包方）甲方：东莞市市政园林管理中心

（发包方）乙方：东莞市市容环卫中心

（承包方）丙方：

依照《中华人民共和国政府采购法》，东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）（采购编号：        ）于     年     月    日经公开招标确定由丙方承包，甲、乙、丙三方按照《中华人民共和国民法典》的规定，经三方协商一致，订立本合同。

一、项目名称

东部快速路环卫保洁、绿化管养项目。本项目为东莞市市政园林管理中心（牵头单位）、东莞市市容环卫中心共两个采购人联合采购，其中环卫保洁部分主要由东莞市市容环卫中心负责监管、考核；绿化管养部分主要由东莞市市政园林管理中心负责监管、考核。

二、服务期限

本项目服务期为自2025年4月1日至2028年3月31日止，采取一次招标三年内沿用、实行每满一年一考核一签合同的办法，其中：

1.绿化管养服务期为36个月，从2025年4月1日至2028年3月31日止。

2.环卫保洁服务期为15个月，从 2027 年1月1 日至2028年3月31日止。

三、合同价款

1.本项目总价款为       元（大写：     ），其中绿化管养费用为      元（大写：      ），环卫保洁费用为      元（大写：      ）。如有面积增减，绿化管养费用按实际面积乘以绿化管养单价（  元/年/㎡），环卫保洁费用按实际面积乘以中标单价（其中路面保洁单价  元/年/㎡，路面以外保洁单价  元/年/㎡，绿化带保洁单价  元/年/㎡）作增减。本项目如有面积增减的另行签补充协议。

2.本次合同签订服务期限为12 个月，从2025年4月1日至2026年3月31日止，其中绿化管养服务期为2025年4月1日至2026年3月31日，环卫保洁服务期暂未开始，合同价款（绿化管养费用）为      元（大写：      元）；

第二份合同，服务期为2026年4月1日至2027年3月31日，其中绿化管养期为2026年4月1日至2027年3月31日，环卫保洁服务期为2027年1月1日至2027年3月31日，合同价款为       元（大写：        元），其中，绿化管养用为      元（大写：      元）；环卫保洁费用为     元（大写：      元）；

第三份合同，服务期为2027年4月1日至2028年3月31日，其中绿化管养服务期为2027年4月1日至2028年3月31日，环卫保洁服务期为2027年4月1日至2028年3月31日，合同价款为       元（大写：        元），其中，绿化管养费用为      元（大写：      元）；环卫保洁费用为        元（大写：      元）。

备注：合同价款包括：（1）垃圾清运费用、管理费用、人员费用（含员工正常工作时间工资、加班工资、奖金、津贴、食宿费、住房补助、劳动保障、福利、医疗保险与费用、工伤保险与费用、失业保险、社会保障、教育培训费用、暂住费用、伤亡事故处理费用等费用）、税费、生产资料费用（含作业用水、用电的费用，含各种环卫工具、环卫车辆、环卫机械设备的投入和耗损，与环卫保洁有关的一切费用。（2）养护期内所有肥料费、农药费、补苗费、苗木复壮费、浇灌所需费用、污水处理费、垃圾处理费、园林机械维修费、园林机械折旧费、园林机械耗油费、常用工具费用、交通、通讯、水电、办公用品等费用、应急措施费（包括自然灾害等）、工人工资福利费用、工人人身意外保险费用（含工资标准上升值）、各种税务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

四、付款方式

1.环卫保洁服务费：合同生效后从第二个月起，乙方按实际考核结果向丙方支付上月的环卫保洁服务费，每月环卫保洁费为        元（大写：人民币       元）。每月环卫保洁服务费根据月度综合考评得分确定实际应付款数额后支付；付款时丙方应出具与实际应付款数额相符的发票及上月度环卫工人的工资发放证明资料，如丙方迟延提交上述资料或者提交的资料不符合要求的，乙方顺延付款不视为违约，由此造成的损失由丙方自行承担。

2.绿化管养服务费：合同生效后从第二个月起，甲方按实际考核结果向丙方支付上月的绿化管养费，每月绿化管养费为        元（大写：人民币       元）。每月绿化管养费根据月度综合考评得分确定实际应付款数额后支付；付款时丙方应出具与实际应付款数额相符的发票及上月度专职绿化管养工人或甲方要求人员的工资发放证明资料，如丙方迟延提交上述资料或者提交的资料不符合要求的，甲方顺延付款不视为违约，由此造成的损失由丙方自行承担。

3.本项目合同的环卫保洁费、绿化管养经费由政府财政拨款，如因政策的影响，拨款未能及时到位，丙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。由于国家法律、法规、规章、政策和财政预算发生变化，影响合同价款的，合同三方当事人应协商一致相应调整。

4.如项目发生合同融资，甲、乙方应当将合同款项支付到合同约定收款账户。

五、履约保证金

1.履约保证金为合同金额（含环卫保洁服务费及绿化管养服务费）的5%，即￥          （大写：人民币                ）。

2.丙方以          缴纳履约保证金。

（1）若以履约保函缴纳的，履约保函应在合同有效期及期满后28天内继续有效，给甲、乙方造成的损失超过履约担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。若合同有效期及期满后28天内项目仍未能按期完成并验收合格，丙方必须办理保函延期至丙方完成其合同义务且项目经验收合格为止，并承担其相关费用。

（2）若以银行转账方式缴纳，丙方完成其合同义务并经验收合格后，丙方可向甲、乙方提交退回履约保证金的申请。甲、乙方收到丙方的退回履约保证金申请材料并经审核无误后，30天内把履约保证金无息退还丙方。

3.下列任何情况发生时，履约保证金将被不予退回：

①丙方将本项目转包给他人，或者在投标文件中未说明，且未经甲、乙方同意，将中标项目分包给他人的，甲、乙方可依法不予退回其履约保证金。

②丙方在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了甲、乙方利益的，甲、乙方有权依法追究其责任。

六、承包方式及分包要求

1.按合同价包工、包料、包机械设备、包质量、包安全。

2.甲、乙方分别将绿化管理养护、环卫保洁任务及相应的经费交给丙方，丙方按甲、乙方的管理要求和标准组织绿化管理养护、环卫保洁工作，并分别接受甲、乙方的指导、监督和检查验收。

3.按国家规定应由丙方缴纳的各种费用，已包含在合同价内，由丙方向有关部门交付。

4.丙方不得转包。

5.本项目东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）由甲、乙方与丙方逐年签订合同，甲、乙方可根据丙方当年的服务质量决定是否和丙方续签来年的合同。

6.丙方未经甲、乙方同意，不得擅自将本项目分包。在经得甲、乙方同意后可按相关规定进行分包，但分包总体比例不得超过环卫保洁费用的40%，绿化管养费用的17%，分包单位须具备本招标文件采购需求中所规定的全部资格条件、技术要求及商务要求。

七、服务范围及服务内容

1.服务范围

东部快速路环卫保洁、绿化管养项目服务范围从桥头东深路路口至松山湖立交止，总长度约28公里，环卫保洁面积约1,307,770.00平方米（其中沥青路面面积约1255648.33平方米，路面以外的人行道及人行天桥等面积约52121.67平方米），绿化管养面积约1,247,727.21平方米。以上面积以市测绘队提供的测绘图和实际数量为准。如上述概况与实际情况有出入，以实际情况为准。

2.服务内容

2.1环卫保洁：范围内所有环卫保洁以及道路边线向外延伸2米范围（含“三边三地”等）也需丙方进行清理保洁，环卫保洁包括：服务范围内双向主车道、辅道、人行道、立交桥、人行天桥、隧道、地下通道及非机动车道等的清扫、保洁、冲洗、洒水以及绿化带、背景林等清理保洁；灭“四害”（蚊、蝇、老鼠、蟑螂）；沿路雨水井口、排水明渠及有排水孔且具有活动盖板的暗渠口的清掏、喷药；护栏（桥栏）、桥墩的清洁、果皮箱等的清洁和维护及城市“牛皮癣”的清理；保洁范围内乱张贴、乱涂画等的清理；将产出的垃圾运到指定的垃圾处理场（厂）处理，并支付承包期间所耗水费（含污水处理费）、设施维护费、垃圾处理费等。环卫保洁项目全范围执行二级清扫保洁标准。

2.2绿化管养：范围内所有绿化养护以及绿地边线以外2米内无主荒地的除杂草；绿化管养包括：绿化的成活、修剪、施肥、浇水、除虫，草地铺沙平整，植物老化的复壮（经核实，绿植受虫害侵食严重或出现老化等情况，需进行绿植的更换；更换的品种包括但不限于：大叶红草、满天星、鸭脚木、银边草等；更换绿植方案需征求甲方意见），要求及时清理死苗，一周内补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果等。

2.3丙方须根据甲、乙双方要求定期处理绿化带板结问题及清理高出路缘石的积土。

八、服务要求

（一）.环卫保洁

环卫保洁质量标准按二级清扫保洁标准及有关文件进行管理。主要为：

1.环境卫生质量要求

1.1城市道路、广场、步行街清扫保洁的质量要求：

（1）日间，二级清扫保洁区域的路面废弃物总数应符合“城市道路路面废弃物控制指标”的规定。

城市道路路面废弃物控制指标

| 保洁等级 | 果皮、纸屑、塑膜及其他杂物 （件/500平方米） | 烟蒂 （个/500平方米） | 污水、污渍 （平方米/500平方米） | 尘土量 （千克/500平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | ≤2 | ≤1 | 无 | ≤5 |

（2）夜间保洁时，二级清扫保洁道路的路面垃圾杂物（仅计塑料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾）每500平方米不超过4件。

1.2交通护栏保洁质量要求：

交通护栏无明显积尘、无明显污迹。

1.3道路两侧休闲椅、站亭等设施的清理应符合以下要求：

道路两侧休闲椅、站亭等无明显积尘、无明显污迹。

1.4人行天桥的保洁应符合以下要求：

（1）人行天桥应与所连接的道路保洁质量标准相同，人行天桥桥面应无明显垃圾，注意清理口香糖渣等污垢，做到桥面见本色，阶梯、扶手、栏杆应干净整洁，无乱张贴、乱涂写；

（2）人行天桥雨篷应定期进行清理，确保无暴露垃圾。

1.5地下人行通道的保洁应符合以下要求：

地下人行通道应与所连接的道路保洁质量标准相同，地下人行通道地面、阶梯、扶手应干净，注意清理口香糖渣等污垢，做到地面见本色，两侧墙面无乱张贴、乱涂写。

1.6车行隧道的保洁应符合以下要求：

（1）车行隧道的路面应干净，无积存污水和垃圾；

（2）隧道两壁应无明显污物；

（3）隧道进出口保洁质量应与所连接路段保洁质量标准相同。

2.环卫保洁作业要求

2.1二级区域

（1）一般城市道路、国道、重要省道、重要县道

①清扫作业：机动车道机械化清扫率达到95%以上，不能机械化作业区域采用人工清扫作业，每日清扫次数不少于2次；非机动车道及人行道实行小型机械和人工配合清扫或实行人工清扫，每日清扫次数不少于2次。

②保洁作业：机动车道使用机械化车辆辅以人工保洁方式进行保洁，非机动车道、人行道实行人工保洁作业，保洁时间16小时。

③清洗作业：机动车道冲洗次数不少于1次/2日；路沿石冲洗次数不少于1次/2日；人行道冲洗次数不少于1次/2日，果皮箱、垃圾桶、护栏清洗频次不少于1次/周。

④洒水降尘作业：主干道洒水次数不少于3次/日，辅道洒水次数不少于1次/日，降尘不少于2次/日，阴雨天气可减少或不进行洒水降尘。

⑤绿化带、树池、背景林清理作业：宜采用鼓风机或低压冲水枪进行清理，配合人工进行保洁，保洁时间不少于12小时/日。

⑥果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于2次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

⑦沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周；遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

2.2普扫（含范围内非机动车道清扫，人行道垃圾的清理，商铺垃圾收集（如有），杂草清理等其他工作）：首次普扫7:00之前完成，第二次普扫在17:00之前完成（普扫时间须配合交警部门相关要求经乙方同意后进行调整）。普扫城管示范路段及其他特殊地段应根据实际情况增加清扫次数及保洁时长（不少于16小时）。普扫时，环卫工人应着重对路面、人行道、道牙、雨水口、树眼等处进行清扫。巡回保洁：按道路分级每天实施16小时巡回保洁（二级道路，时间：每天7时至晚上23时），保持全路段路面干净，路面基本见本色，保洁对象包括道路范围内的花坛、人行道、行车道、交通岛、墙上广告（牛皮癣）和路面污渍；对于存在保洁责任不清晰的道路范围外侧露天区域，如乙方因工作需要提出要求，丙方必须无条件接管并纳入清扫保洁范围。

2.3机械化作业：每天科学合理安排作业时间。7：00至9：00及17：00至19：00时间段禁止车辆作业，机械化清扫限速平均不超过10公里/小时，机械化冲洗限速平均不超过15公里/小时，道路洒水平均不超过20公里/小时，文明作业，机械化车辆作业时必须亮警示灯，夜间作业时须开启示宽灯，降低或关闭提示音乐。司机和随车工人应按规定着装，严格遵守操作规程和环卫作业规范，遵守交通规则，做到文明驾驶和文明作业，注意行人的安全，礼让行车；机械化车辆不得违法停放，不得超速行驶，作业时禁止鸣笛，不得噪音扰民；洒水作业时应控制适当的水压和行速，避免妨碍路人及过往车辆。道路垃圾应实行袋装且及时清运，严禁裸露堆放在路面。要及时对清扫保洁垃圾进行收集及清运，做到垃圾不过夜，上午普扫的垃圾需在12点前收集及清运完毕，下午需在19点前收集及清运完毕，19点后产生的需在23点前收集及清运完毕。道路垃圾在运送过程中应覆盖密闭，做到垃圾不扬、不洒、不拖挂、不乱倒、不乱卸、不乱抛以及无污水、无滴漏，垃圾运输，并应尽量避开上、下班高峰期。丙方每天要对自卸式垃圾收运车进行清洗消毒，保证垃圾运输车辆车容整洁，车况良好，标识清晰，保证转运过程无污染，收运过程做到“垃圾不落地”，避免造成二次污染。

2.4城市道路大面积污染需要集中清理时，应在清理点来车方向设置醒目的路障和警示牌，并做好防护措施。

3.垃圾收集点保洁要求

3.1垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐。设置点及周围2~3m内应整洁，无散落、存留垃圾和污水。

3.2垃圾收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。垃圾房内外墙面、垃圾亭等建筑设施不得有明显积灰、污物。

3.3厨余垃圾的收集，必须用设有明显标志、能防止污染打散的密封容器。

3.4蝇、蚊孽生季节，垃圾收集站（点），应定时喷洒消毒、灭蚊蝇药物。

3.5生活垃圾应全部实行容器收集，且执行垃圾分类收集。

3.6丙方应按规定将分类收集的垃圾实行分类运输，将不同种类的垃圾分类运输至乙方指定的各个地点。

3.7工业垃圾、建筑垃圾、危险废物不得混入生活垃圾。

3.8垃圾收集容器内的垃圾无满溢和散落，并定时清洗箱体。

3.9地面（含天桥、地道）清扫的垃圾应及时收集到指定地点，不遗漏，不得堆放在路边。

4.“牛皮癣”清理质量标准要求

4.1清除乱张贴类“牛皮癣”标准：

（1）必须清除彻底、无残留。有色张贴物的颜料不能残留在或渗入附着物表面，有胶张贴物不能有残留胶，原有胶体残留痕迹要清理干净；

（2）基底无损伤，包括明伤、掉漆、明显划痕等；

（3）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到张贴物。

4.2清理乱涂写（刻画）类“牛皮癣”标准：

（1）基底恢复原貌，无残留物或者残留痕迹；

（2）沟缝干净，无残留物或残留痕迹；

（3）基底无损伤，漆面、有机玻璃面、喷绘布面等基底无划痕、无掉漆、无变色、不失原有光泽；

（4）块状瓷面、大理石面与原材质一致；

（5）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到乱涂写（刻画）物。

4.3清理乱张挂类“牛皮癣”标准：

（1）无残留物或者残留痕迹；

（2）基底或原附着物无损伤；

（3）无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不见残旧破烂的张挂物；高空电线、墙面上的牛皮癣也要清理干净。

4.4涂刷覆盖效果标准：

（1）涂刷用料与被涂刷物基底材质相同或接近；

（2）色泽相同或接近，色彩与原底色吻合；

（3）刷痕自然，无漏刷、无流淌，地面干净、界线齐平。

4.5清洗剂使用标准：

（1）符合国家环保部颁布的《环境标志产品技术要求水性涂料（HJ2537-2014）》外墙涂料执行标准；

（2）对人畜不造成损害，对“牛皮癣”附着物不构成物理或化学破坏。

5.智慧化管理要求

本项目环卫服务部分要求丙方使用东莞市环卫作业智能化管理系统平台，通过计算机应用软件、无线网络、定位等多种信息化手段，将环卫管理的指挥、作业、监管等要素统一融合在智能化管理系统这个平台上，实现管理过程精细化，监控治理实时化，事件处理规范化，以及完善的考核制度。其中，乙方提供平台及使用权限，并协调平台建设运营单位将人员、车辆定位设备信息接入平台。丙方需采购项目所属人员、车辆所需的智能化管理硬件设施，并将设备信息接入智能化管理平台，实现人员、车辆可视化管理。乙方、丙方均可通过智能化管理系统实时查看人员情况、车辆运行情况等，及时发现和处理突发情况，乙方可按照东莞市环卫作业智能化管理系统平台人员、设备在线情况以及车辆设备作业里程数等数据作为当月考核依据。

6.服务许可证要求

丙方需在签订合同后一个月内申请业务行政主管部门颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》。

（二）.绿化管养要求

绿化养护质量标准按东莞市绿化养护二级标准及有关文件进行管理。主要为：

1.质量要求

丙方要按照甲方要求制订完善的区域网格化管理方案，每个区域落实小组长专人专岗管理及巡检制度，并配备工种齐全和相对稳定的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，绿地总体景观较好。

2.园林植物

2.1乔木养护管理到位，树冠完整，无病虫害。重点区域及甲方要求的区域自然形乔木每年修剪不少于2次，其他区域按实际情况修剪，需保持乔木的造型及功能。背景林（桉树、马占相思）主要修剪下垂枝、病枯枝，树杆笔直，无倾斜。

2.2绿篱、花灌木养护管理到位，株型完整，开花正常，无病虫害。造型灌木每年不少于12次。

2.3草坪及地被植物养护管理到位，修剪合理，无病虫害，杂草及时清理，对黄土裸露的区域按实际情况进行及时处理。

2.4巡查发现死苗，立即组织进行清理，丙方须在3天内完成更换（征得甲方同意后方可延长更换时间）。苗木补植面积超过200平方米的，补植方案需经甲方审核同意后方可实施。

2.5做好病虫害防治工作，根据病虫害的种类选用合适的药剂进行治理；喷药后一小时内如出现下雨情况，需及时补喷；药剂使用应及时、适量，要达到治理效果，化学农药的使用应符合相关行业规定的要求，同时注意防治红火蚁和鼠害。

3.绿地环境整洁

保持绿地完整，乔木树杆无乱张贴、涂鸦、乱挂乱拉、无钉拴刻画等现象，按照甲方要求，清理绿地边线以外2米内无主荒地的除杂草工作。绿化养护产生的垃圾应实行袋装且及时清运，严禁裸露堆放在路面，做到垃圾不过夜，上午收集的垃圾需在12点前清运完毕，下午需在19点前清运完毕,19点后产生的垃圾需在23点前收集及清运完毕。若绿化垃圾车停靠在道路上进行绿化垃圾装载时，押尾车必须在后押尾，保证作业安全。

4.施肥

一年内进行不少于2次施肥工作（按照现场实际安排），以达到生长效果。丙方施肥前应通知甲方到场监督，该次施肥的购肥发票应交给甲方备案，购肥发票反映的肥料用量作为评定丙方有否按约定履行施肥义务的依据，如丙方拒交相关购肥发票的，甲方有权拒付当期养护费用。

5.淋水

（1）淋水应及时、适量，最好保持土壤潮湿，施肥后和补植需加强淋水（新补植乔木，淋好定根水后，1周内每天淋水1次；单丛灌木、绿篱一般2—3天淋水1次，补植后一周内每天淋水1次；草地、地被一般每天淋水1次）；

（2）淋水的时间应在甲方规定的时间内进行，使用洒水车淋水时，不能在交通繁忙时段（交通繁忙时段指7时至9时，17时至19时）进行；在雨季中应根据天气情况适当调节淋水工作，但桥底下绿化必须确保每日淋水；

（3）特殊情况下，如在干旱季节期间或在甲方的要求下，丙方须无条件服从配合，以增加洒水车数量或增加洒水频次、延长洒水时间等方式，对项目内的绿化进行包括但不限于除尘、淋水等相关工作；

6.绿化任务安排

突击性的任务、重大活动、节假日期间及上级布置的重要任务时，丙方应服从甲方安排，能按时、按标准、按要求完成分配的任务，认真做好绿化养护相关工作，保持绿地干净整洁，景观效果达到最佳状态。

九、人员配置要求

（一）.环卫保洁人员配置要求

| 序号 | 人员种类 | 数量（人） | 工时要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环卫保洁项目负责人 | 1 |  |
| 2 | 环卫保洁主管 | 2 |  |
| 3 | 清扫保洁人员 | 48 | 按照48人，每人按8工时计算，则每日的总工作时间为384工时 |
| 4 | 环卫作业车辆人员 | 22 | 按照22人，每人按8工时计算，则每日的总工作时间为176工时 |
| 5 | 环卫保洁管家 | 1 |  |
| 6 | 环卫保洁资料员 | 1 |  |
| 合计 |  | 75 |  |
| 说明 | 在明确清扫保洁人员时，需明确工人工时要求，以便于督促丙方履行清扫保洁责任。 |  |  |

1.丙方投入本项目的环卫专业管理队伍：环卫保洁项目负责人1名（具有大专或以上学历）、环卫保洁管家1名（具有大专或以上学历）、环卫保洁主管2名、清扫保洁人员48名，环卫作业车辆人员22名、环卫保洁资料员1名（具有大专或以上学历）等共计75人。备注：丙方在本项目“采购需求”要求的机动作业车辆数量上增加机动作业车辆的，需根据增加车辆的数量同步增加司机的数量。岗位排班不少于以下配置5:00-10:00（51个岗位）、14:00-17:00（51个岗位），10:00-14:00（9个岗位），17:00-21:00（9个岗位）、21：00-23：00（4个岗位），如需调整岗位排班，须经乙方同意进行。

2.本项目须投入人员数量不少于以上清单，如遇相关人员数量不足的情况，丙方应根据实际所需增加。如国家政策发生改变时，按新的国家政策执行。同时，丙方应当与劳动者订立书面劳动合同（或劳务合同），并为员工购买特定工伤保险及必要的商业险等相关保险。

3.丙方配备的环卫保洁项目负责人须具有三年或以上项目管理经验，且具有环卫管理、安全管理、劳动关系协调、消杀防控等相关专业技能知识和项目服务经验；环卫保洁主管须并具备环卫管理、安全事故应急管理、垃圾分类、消杀防控等相关专业技能知识和项目服务经验。司机须具有驾驶证并符合交通管理部门的相关要求。丙方需向乙方提供本项目所有人员职务名单及资质证、上岗证、身份证和工作证复印件；中标后，于服务期开始前10日内将上述人员证书原件送乙方核验。丙方需投入本项目的保洁人员优先以项目周边居住为主，人员的食宿问题由丙方自行解决。此外须配备一名材料员负责和乙方对接项目的相关往来文件。

4.在履行期间，投入本项目的所有人员须专职服务本项目，不得中途减少人员数量从事本项目以外的工作，如相关人员有变更应及时向乙方办理变更备案手续，否则作违约处理（更换人员的数量和标准不得低于投标文件的标准）。备案人员不得在两个或两个以上不同的项目中同时任职，如在不同项目备案资料中发现有关人员的资质证、上岗证有重复备案欺骗乙方情形的，按丙方违约处理，向乙方按重复备案或减少的人数，环卫保洁项目负责人每人按人民币7000元的标准在当月服务费中进行扣除；环卫保洁主管、环卫保洁资料员、环卫作业车辆人员岗位每人按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除；清扫保洁人员每人按人民币3000元的标准在当月服务费中进行扣除。丙方应在5个工作日内补齐所缺人员。丙方投入的清扫保洁人员按照乙方要求安装人员管理系统，并将系统数据接入乙方指定的数字平台，确保对人员作业情况进行监管。

5.拟投入本项目的人员必须在18周岁或以上。

（二）.绿化管养人员配置要求

| 序号 | 人员种类 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专职人员： |  |  |  |  |
| 1 | 绿化养护工人 | 83 |  |  |
| 2 | 绿化管养安全管理人员 | 4 |  |  |
| 3 | 绿化管养项目负责人 | 1 | 园林绿化相关专业大专或以上，具有园林绿化相关专业职称 |  |
| 4 | 绿化管养项目主管 | 2 |  |  |
| 5 | 绿化管养专职资料员 | 1 |  |  |
| 非专职人员： |  |  |  |  |
| 1 | 技术人员 | 2 | 具有园林绿化相关专业职称 |  |
| 2 | 大型乔木修剪人员 | 20 |  |  |

1.丙方投入本项目的人员队伍：（1）专职人员：绿化养护工人 83人，绿化管养安全管理人员 4 名，绿化管养项目负责人 1 名（园林绿化相关专业大专或以上，具有园林绿化相关专业职称），绿化管养项目主管2名，绿化管养专职资料员不少于 1 名。（2）非专职人员：技术人员不少于 2 名（具有园林绿化相关专业职称），大型乔木修剪人员不少于 20 人。（备注：1、园林绿化相关专业指：园林、园艺、观赏园艺、风景园林、园林设计、园林规划、植物保护等。2、本项目须投入人员数量不少于以上清单，如遇人员不足的情况，甲方有权根据实际情况，要求丙方增加人员。）

2.服务期开始前10日内（最终时间以甲方通知为准）将上述人员具有的相关证件原件送甲方核验，复印件盖公司公章送甲方备案。在履行期间，投入本项目的专职人员须专职服务本项目，不得中途减少人员数量从事本项目以外的工作，如人员有变更应及时向甲方办理变更备案手续，否则作违约处理（更换人员的数量和标准不得低于投标文件的标准），按照附件《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养扣罚标准》执行。

3.非专职人员须积极配合甲方的工作安排，在必要时驻点或进场施工。

4.丙方必须按采购文件要求及投标承诺配备足额人员专用于本项目。服务期间，丙方必须因应作业量的增加而相应增加作业人员以满足作业的需要，确保作业质量。

5.在作业过程中，甲方有权要求丙方投入的专职绿化工人按照要求使用指定的数字平台，确保对人员作业情况进行监督。

十、设备配置要求（最低配置要求）

（一）环卫保洁设备配置要求

| 序 号 | 设备名称 | 数量 | 司机定员 | 跟车工定员 | 作业里程要求 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路扫路车 | 3 | 3 |  | 作业总里程不少于240公里/日（不超过120公里/车*日计算） | 湿式扫路车，总质量为16吨或以上，采购人核验前须配备防撞缓冲装置。 |
| 2 | 道路扫路车 | 1 | 1 |  | 作业总里程不少于80公里/日（不超过120公里/车*日计算） | 湿式扫路车，总质量为8吨或以上，采购人核验前须配备防撞缓冲装置。 |
| 3 | 多功能洗扫车 | 1 | 1 |  | 作业总里程不少于60公里/日（不超过120公里/车*日计算） | 总质量为18吨或以上，集扫路和洗地于一体，中置两立扫、中置超宽吸嘴，箱体为瓦棱型，采购人核验前须配备防撞缓冲装置。 |
| 4 | 洒水车 | 5 | 5 |  | 作业总里程不少于240公里/日 （不超过240公里/车*日计算） | 核定载质量10吨或以上，采购人核验前须5台洒水车均配备防撞缓冲装置，其中1台配备雾化降尘装置，1台配备滚刷清洗护栏装置、1台配备清洗路沿石装置。 |
| 5 | 环卫道路高压清洗车 | 1 | 1 |  | 作业总里程不少于60公里/日（不超过240公里/车*日计算） | 总质量为16吨或以上的纯电动车，采购人核验前须配备防撞缓冲装置。 |
| 6 | 防撞缓冲车（押尾车） | 4 | 4 |  |  |  |
| 7 | 环卫后压式垃圾运输车 | 1 | 1 |  |  | 核定载质量5吨或以上 |
| 8 | 平板收集车 | 4 | 4 |  |  | 轻型自卸货车 |
| 9 | 巡查车 | 2 | 2 |  |  |  |
| 10 | 小型高压冲洗车 | 1 | 1 |  |  | 整备质量不少于1120kg,水箱容积不少于1000L，具备高压清洗地板功能。 |
| 11 | 电动三轮冲洗车 | 3 | 3 |  |  |  |
| 12 | 电动三轮保洁车 | 2 | 2 |  |  |  |
| 13 | 反光工衣、手套、雨衣、铁铲、铁锹、马路扫、竹扫、塑料扫、垃圾斗、锄头等 | 足量 | / | 足量 |  |  |
| 说明 | 针对扫路车、洗扫车、洒水车、清洗车等中重型车辆，应明确： ①每日作业里程要求，如道路扫路车作业时速一般为10-15公里/小时，每日按8小时工作时间计算，则每日作业里程不超过120公里； ②根据采购里程数核定车辆配置数，本作业里程参考依据市场主要车辆数据计算，实际操作中也可根据实际车辆技术条件确定作业里程计算标准。 |  |  |  |  |  |
| 注：本项目须投入设备数量不少于以上清单，如遇相关设备不足的情况，乙方有权根据实际所需要求丙方增加，丙方投入的机械设备在服务期开始前10日内（最终时间以乙方通知为准）要经乙方验收认定（更换设备的数量和标准不得低于投标文件的标准）。 |  |  |  |  |  |  |

1. 丙方拟投入本项目的机动作业车辆至少包括：总质量16吨或以上道路扫路车3台（湿式扫路车）、总质量18吨或以上多功能洗扫车1台、总质量8吨或以上道路扫路车1台（湿式扫路车）、核定载质量10吨或以上洒水车5台、总质量16吨或以上环卫道路高压清洗车1台、防撞缓冲车（押尾车）4台、环卫后压式垃圾运输车1台、平板收集车4台、巡查车2台以及配备相关小型设备（上设备表的第10项至第13项为小型设备）。

2．丙方拟投入本项目的机动作业车辆使用（在投标截止之日起计）年限：丙方拟投入本项目的机动作业车辆使用（在投标截止之日起计）年限：洒水车、道路扫路车、多功能洗扫车及环卫道路高压清洗车不超过5年。丙方投入的车辆设备、工具以及所采用的材料等必须满足国家有关技术操作规程的要求。丙方投入的车辆设备及工具在服务期开始前10日内（最终时间以乙方通知为准）要经乙方验收认定，相关证照复印件交乙方备案。若丙方不能按时提供本合同约定的人员及机械设备的，乙方有权解除合同，违约责任由丙方负担。在履行期间，丙方应保证上述车辆设备及工具不得减少并能正常使用；如有破损，丙方应及时维修或补足，且上述车辆设备和工具只能用于本项目，未经允许不得擅自移用其他项目或撤离，否则，按丙方违约处理，丙方应按重复备案或减少车辆设备工具的件（台）数，小型设备每件（台）按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除、机动作业车辆每件（台）按人民币15000元的标准在当月服务费中进行扣除。丙方应在5个工作日内补齐所缺车辆设备或工具。

3．丙方须按照乙方要求配备能协助乙方对项目进行监管的记录仪，记录仪由环卫保洁项目负责人在工作时间佩戴，并自觉接受乙方的监督。

4.丙方拟投入的车辆需统一安装车载定位监控设备并接入数字城管环卫管理子系统，以及需在驾驶室内安装视频监控、盲区雷达等设备，并将系统接入乙方指定的数字平台，要求专人负责系统的运作，安排人员对系统进行监控，供乙方随时查看车辆运行状态，工作过程所有功能处于工作状态，同时按要求统一标识（字样以乙方要求为准），由此产生的费用由丙方承担。若上述车辆未按要求安装或上述车辆在作业过程中未开启设备，致使乙方无法通过有关系统查阅车辆运行轨迹的，上述情况，每发现一台（次），按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除。

（二）绿化管养设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洒水车 | 4 | 核定载质量10吨或以上，后配防撞包 |
| 2 | 防撞缓冲车（押尾车） | 2 |  |
| 3 | 绿化用密闭式垃圾清运车 | 2 | 总质量3吨或以上，行车过程须做好密闭措施 |
| 4 | 巡查车 | 2 | 管理专用车，需纯电动 |
| 5 | 升降工作车 | 2 |  |
| 6 | 剪草机 | 15 |  |
| 7 | 修边机 | 15 |  |
| 8 | 打孔机 | 2 |  |
| 9 | 绿篱机 | 10 |  |
| 10 | 高枝剪 | 10 |  |
| 11 | 油锯 | 6 |  |
| 12 | 高压手推式打药机 | 4 |  |

1．丙方投入本项目的机械设备：配备核定载质量10吨或以上洒水车 4 台（采购人核验前需后配防撞包），防撞缓冲车（押尾车） 2 台，绿化用密闭式垃圾清运车 2 台（总质量3吨或以上，行车过程须做好密闭措施）、巡查车 2 台（管理专用车，需纯电动）、升降工作车 2 台、剪草机15台、修边机 15台、打孔机 2 台、绿篱机 10 台、高枝剪 10 把、油锯 6 把、高压手推式打药机 4 台，鼓励采用纯电动小型作业机械。【备注：本项目须投入设备数量不少于以上清单，如遇相关设备不足的情况，甲方有权根据实际情况要求丙方增加。如在项目实施过程中，丙方需变更机械设备，须报甲方审批，甲方审批通过后方可变更（更换设备的数量和标准不得低于投标文件的标准）。】

2.服务期开始后，洒水车、押尾车、垃圾清运车须符合交警部门的相关要求和规定统一喷涂标段标识（字样以甲方要求为准）。

3.丙方投入洒水车、押尾车、垃圾清运车需统一安装车载定位监控设备并具备接入数字城管平台的条件，以及需在驾驶室内安装视频监控、盲区雷达等设备（要求视频监控可以看到作业车辆外部作业情况）。在甲方需要时能将监控设备接入甲方指定的数字城管平台，丙方有专人负责系统的运作，安排人员对系统进行监控，供甲方随时查看车辆运行状态，工作过程所有功能处于工作状态，由此产生的费用由丙方承担。若上述车辆未按要求安装或上述车辆在作业过程中未开启设备，致使甲方无法通过有关系统查阅车辆运行轨迹的，将向丙方发出整改通知书。

4.丙方拟投入本项目的作业车辆（绿化用密闭式垃圾清运车、洒水车）使用（在投标截止之日起计）年限不超过5年。丙方投入专用的车辆设备及工具的相关证照复印件须交甲方备案。丙方投入的车辆设备、工具以及所采用的材料等必须满足国家有关技术操作规程的要求。在合同履行期间，丙方应保证上述车辆设备及工具不得擅自减少或未征得甲方同意下擅自用于其他项目，同时，确保车辆设备能正常使用；如有破损，丙方应及时维修或补足，否则作违约处理（按照附件《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养扣罚标准》执行）。

5.丙方须承诺在项目承包期内为投入本项目的车辆办理好所有相关手续以确保项目顺利进行；

6.丙方须按照甲方要求配备能协助甲方对项目进行监管的记录仪，记录仪由绿化管养项目负责人在工作时间佩戴，并自觉接受甲方的监督。

7.丙方必须按采购文件要求及投标承诺配备充足的设备专用于本项目。服务期间，丙方必须因应作业量的增加而相应增加作业车辆和作业机械、工具等以满足作业的需要，确保作业质量。

十一、项目管理要求

1.环卫保洁质量、绿化管养质量要符合国家、省市现行的相关政策文件。保洁及养护质量应达到各时期主管部门制定的养护标准，打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境的要求。

2.丙方必须服从甲、乙方具体的检查验收方法、内容、程序等；管理人员要做到24小时手机开机，工作时间内丙方要安排管理人员值班、巡视，并定期和不定期对养护及保洁人员进行检查考核。

3.项目负责人要落实岗位责任制，须专职全面负责本项目。制定相应日常工作的各种管理制度，如工人管理制度、车辆管理制度、作业持证上岗制度等，以此加强日常巡查。如发现他人在环卫保洁、绿化管养范围内乱倾倒垃圾的行为，丙方应配合做好有关制止工作，并向属地执法部门报告；若在日常管理中，发现项目负责人存在履职不尽责、工作不到位的情况，甲、乙方有权要求丙方更换项目负责人，以满足项目管理需求。

4.丙方应按照甲、乙方要求做好每天的养护、保洁、用水、用油等记录并存档，且须于次月3号前上报甲、乙方（延迟上报须经甲、乙方同意），上报资料须完整无缺、如实反映，不得弄虚作假。

5.丙方根据本合同所承担的管理养护及保洁内容、按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险等手续。

6.丙方薪酬待遇中基础工资、高温补贴、岗位津贴、加班费等不得低于有关文件规定，如有新规定，按最新规定执行。丙方支付给员工的基础工资（不含加班工资、高温补贴等）不低于当年东莞市最低工资标准的基础上上浮10%或以上作为计算员工最低工资标准的起点（若丙方的投标文件有工资比例相关承诺，则以丙方承诺的工资为准），以保障员工的合理报酬。最低工资标准发生变化的，应相应作出调整。同时要求丙方按照广东省及东莞市的规定，按时足量发放高温补贴及加班工资，不得以物资替代。丙方无正当理由不得擅自扣减工人工资，造成集体上访、并产生不良影响的，甲、乙方可视情况有权终止合同，并根据事件所产生的后果，由丙方负全部责任。

7.如发生原有项目人员接收及新项目人员移交的情况，办理人员移交及接收的程序必须符合《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等有关规定。如由于人员移交和接收原因所引起的一切责任、纠纷及损失由丙方承担。

8.鼓励以机械化代替人工工作，中标后实际工作过程中，如丙方提出采用机械化替代人工作业方案或优化方案结构的，可达到相当于或更加优于人工作业效果，可对现场工人数量进行调整，经甲、乙方同意后方可实施。

9.服务期间，丙方必须按规定为员工购买社会保险和商业保险，特别要购买保洁绿化工人人身意外伤害和死亡保险。任何因丙方原因或其他不可预见因素造成第三方的人员伤亡或财产损失等一概由丙方负责解决，并承担相关一切的经济责任和法律责任（包括治安、交通、防火等安全案件、劳资纠纷事件等）。

10.丙方应为本项目购买保额不低于100万元的“社会公众责任险”，保险期限应与本项目服务期一致，保险发票复印件须提交甲、乙方备案。

11.丙方须在中标后积极配合甲、乙方，进场完成保洁作业及绿化养护的交接工作。交接期间所需费用由丙方承担。

12.丙方应做好内部管理工作及员工素质培训，严格要求与监督员工做好安全措施和安全操作，特种岗位须符合安全生产作业要求并持证上岗，避免在服务期间发生意外事故。丙方及其工作人员在服务期间发生经济纠纷、意外事故或安全责任事故而产生的一切经济责任和法律责任由丙方承担。

13.丙方在合同期间自觉接受甲、乙方、广大市民、新闻工作者以及有关部门的监督管理。

14.丙方配合甲、乙方做好环卫保洁及园林绿化宣传、监督工作，教育市民遵守有关园林绿化管理及环卫保洁规定工作。

15.丙方变更名称、地址、法定代表人的，应当自变更后7日内书面通知甲、乙方。

16.服务期内，若发生特殊情况须延长处理时间的，丙方须将有关情况反馈甲、乙方并提出延期申请，经甲、乙方同意后，方可延长处理时间，并不扣取丙方相关服务费及考评分值。

17.丙方须编制绿化养护实施方案，列明保证质量、安全、文明施工的措施；丙方应根据甲方确认的实施方案编制养护计划，必须按时按质完成此项计划。丙方须次月1号前向甲方提交本月绿化养护出勤记录和下月绿化养护计划（包括出勤人员、设备投入安排、出勤时间、现场负责人联系方式等）。

18.丙方必须承担好绿化养护范围内的所有绿植保护工作，凡是绿植因人为破坏、交通事故或其他事件破坏的，必须于事后24小时内开展恢复工作。严禁出现养护绿地被擅自占用或破坏的现象，凡是属于丙方巡查、处理不及时导致绿地被擅自占用或破坏，且影响较大的，一经责任认定，当月考核评分为80以下，并按相关条款扣除当月养护费用。

19.丙方必须按时按要求协助完成东莞市12345政府服务热线诉求拟办单、信访和数字城管相关案件。

20.服务期内，甲、乙方有权根据绿化或环卫行业主管部门及其他部门等相关文件规定对丙方投入的作业人员和作业车辆进行信息化管理，丙方在投标时应提前考虑有关设备成本投入并无条件服从，相关接入信息化平台的硬件设施投入费用由丙方负责。

21.服务期内，丙方不得在未征求甲方同意的情况下，擅自将乔、灌木进行过度修剪。

22.服务期内，丙方必须无条件配合甲、乙方使用绿化或环卫行业主管部门推行的所有数字化管理软件，和配合甲、乙方进行日常监督的设备，如记录仪，相关硬件设施投入费用由丙方负责。

23.丙方需制定区域管理制度、巡查制度、工人安全生产奖励制度等相关制度，并落实小组长专人专岗进行管理。

24.丙方须确保项目新入职的一.线环卫及绿化作业人员应在上岗前进行一次健康检查，确定身体无职业禁忌后方可上岗，丙方每年为本项目员工至少提供一次免费体检。

十二、安全生产要求

1.丙方每月组织安全教育培训，并每天做好安全作业交底工作，教育环卫保洁、绿化管养工人作业期间应注意安全及施工文明，确保不出现安全事故；中标企业负责人必须严格履行第一责任人责任，定期督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，以及组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，并形成台账记录以备检查。

2.路面作业人员必须统一穿着带反光标志的工作服（按《东莞市城市管理和综合执法局视觉识别系统》等相关文件或有关部门相关要求），并为上岗工人购买统一工作服、反光袖套及肩灯等安全防护用具；路面作业时必须落实警示标志及防护措施。

3.丙方自行解决户外安全问题，工人上下班不得乱穿马路、作业车辆不得逆向行驶或出现人货混载的情况。

4.在城市主、次干道，快速路上作业时，未经允许严禁在非交通繁忙时段（交通繁忙时段指7时至9时，17时至19时）进行。涉及占机动车道作业的，需报甲、乙方审批，在征得交警部门同意下开始占道作业的准备。在占道作业开始前，作业人员必须披戴具有反光标志的背心、肩灯，并应在距离作业点正、反方向分别不少于80m和150m的地方设置反光警示牌及其他警示标志，并配备押尾车，同时专职安全员必须旁站，在做好一切安全作业措施后，须征得甲、乙方同意下方可开展工作，占道作业结束后，须将现场撤场情况向甲、乙方汇报。

5.截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树枝时，应预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。如需高空作业和占道施工的应先报备，待相关部门审批同意后才可施工，施工时专职安全员必须旁站。

6.洒水车、垃圾清运车、高空作业车等在机动车道行驶的作业车辆需统一安装右侧盲区探测雷达，同时相关作业车辆需要配合甲、乙方要求完善相关安全防护装置以及措施。

7.规范开展高空作业工作，高空作业要使用升降车，不得站在车辆车厢、驾驶舱顶部或攀爬树木进行修剪，要严格执行“双报备”、高处作业做到“五个必须”（必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护）。道路树木修剪作业时要做好安全防护措施，占道作业时要做好警示标志及雪糕筒的摆放。

8.项目部或集中安排工人宿舍的要落实防火、安全用电、安全用气等措施，配足性能良好的消防器材，日常开展安全隐患排查。

9.在各类作业期间，必须按各工种的操作特性，落实各类的安全、防护措施，确保人员及财产的安全，发生安全生产事故的，必须及时上报。

10.在进行养护作业时，必须认真负责，注意安全操作。如因丙方操作不当、管理疏漏等各种原因造成丙方职工、雇员或任何其他人人身或财产损害的，丙方应承担全部责任。（包括但不限于相关的赔偿费用、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

11.丙方签订合同前应提交企业安全生产责任承诺书。

12.在供电、通讯等各类管线或设施近旁作业时，应划定保护区域，采取必要的保护措施，以保障作业人员、管线以及设施安全。在高压电线、电塔附近作业时，应特别注意安全，避免工人触电，必要时应及时征求甲、乙方的意见，并请供电部门配合。

13.丙方日常需积极清理立交桥桥墩缝隙中的杂株或攀附在桥墩上的爬藤植物，以保证桥梁结构安全。

14.在进行绿化垃圾、保洁垃圾装载时，押尾车必须押尾，确保作业安全。

十三、应急要求

建立、健全突发性事故应急预案，遇到险情养护责任人应在第一时间将事故概况上报项目管理单位，并按照应急预案，迅速排除安全隐患。

1.丙方应按照甲、乙方要求分别成立一支不少于20人的清扫保洁临时应急队伍和一支不少于20人的绿化管养临时应急队伍（上述两支应急队伍人员不得重复），其中清扫保洁临时应急队伍需预备足量沙袋、木糠、洗衣粉、反光警示锥、油锯、切割机、斧头、牵引绳等应急处置物资与机具；绿化管养临时队伍需预备足够的雪糕筒，不少于6把油锯及高枝油锯等应急物资与机具。

2.组建的临时应急队伍作业司机、作业人员年龄须在55周岁以下。特殊情况，如需协助救险救灾工作，须服从甲、乙方和政府相关部门的统一指挥和调度。

3.如遇强台风、特大暴雨等不适应上路作业时段时，丙方可以不安排人员上路作业，但必须落实24小时值班值守制度，应急队伍需做好应急抢险准备。（1）在接到恶劣天气预警信息后，丙方需组织人员对道路雨水口周边垃圾进行清扫；若发现作业区域存在大面积淤泥，需根据乙方要求及时清理、冲洗污染路面，如影响交通安全的，应立即组织清理；同时，组织人员对新种植树木、倾斜严重的树木、受病虫害侵蚀严重的树木、道路风口处树木以及其它存在安全隐患的树木进行加固、支撑，并做好枯枝、下垂枝的清除工作；（2）在恶劣天气预警信号解除后，丙方应立即组织人员上路巡查，在确保安全的情况下，及时清扫路面积水、排淤堵等，若影响交通的，应立即组织清扫；同时及时清理倒伏树木，断枝等，若影响交通的，应立即组织清理。

4.对不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的绿化损害，应在12小时内完成现场清理和恢复交通（延迟完成清理须经甲、乙方同意），并在甲方根据实际情况设定的时间内恢复绿化原状。

5.如遇突发事件（道路污染、车辆机油和运输物撒漏等现象），丙方必须采取应急措施科学处理，在确保安全情况下及时清理现场并冲洗路面；如在作业期间发现化学物品、危险物品后立即报告相关部门处理；如监督辖区内施工单位的撒漏问题，督促协助撒漏方及时清理余泥、垃圾和废弃物，发现不配合且情节恶劣的应及时告知乙方，并报告相关部门处理。

6.丙方必须无条件配合做好考评、检查、活动保障工作，加强环卫保洁、绿化养护服务工作，在检查期间及重大活动保障期间所产生的费用全部由丙方负责。

十四、其它要求：

1.在合同期内，因政府部门规划建设及政策变化等原因需调整服务范围或者提前终止合同时，丙方应服从大局，由此造成的经济损失，甲、乙双方不负违约责任。若在服务期间如遇国家建设需要征用或甲、乙方管理需要调整绿化或环卫保洁面积的，采购合同三方应以实际面积为准结算合同价款

2.甲、乙双方应按合同规定时间分别对环卫、绿化服务检查打分，并根据评分结果按合同约定分别向丙方支付承包费。

3.丙方要严格遵守国家劳动法以及省、市有关规定，切实保障员工工资、福利和保险等合法权益。

4.丙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理等工作，不得违反国家法律、法规的规定。如丙方员工有任何违法乱纪行为，丙方承担一切经济责任和法律责任。

5.由于承包范围内的绿化、环卫设施被盗或损坏或操作不当而导致他人死伤或造成其他损失的，由丙方负责赔偿和承担一切责任。

6.服务期内，若丙方的保洁服务、绿化养护效果未达到甲、乙双方要求的标准，丙方须无条件服从甲、乙双方的要求增加设备及人员，直至达到甲、乙双方要求的环卫保洁质量标准、绿化养护标准为止。

7.丙方需按《中华人民共和国劳动法》等法律要求保障员工的合法权益。

8.在项目实施过程中，丙方须根据甲、乙双方要求开展有关优化工作，由此产生的费用由丙方负责。

9.丙方应遵守法律、法规、规章或其他相关规范性文件的规定，并承担其因违法违规所引起的全部经济损失和法律责任。

10.环卫服务方面：

（1）.丙方在实施本清扫保洁服务项目之前，应向乙方提交完整、可行、详细的道路和公共场所清扫保洁服务组织实施方案，该方案应包括资源的合理配置、环卫车辆及环卫设备的配备、机扫车和洒水车的类型、各路段的人员配备及人员详细情况、达到环境卫生质量标准所需的工作时间、作业流程、机扫作业要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案、迎检预案等内容。方案应获得经乙方认可后方可组织实施。

（2）乙方应配合丙方做好环卫保洁卫生宣传监督工作，教育市民遵守有关环境卫生管理规定，配合搞好道路卫生清洁工作。

（3）乙方有权对丙方进行随时检查，如发现丙方组织措施不当、计划不落实、管理不严，环卫保洁方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致环卫保洁质量达不到规定标准，丙方在接到乙方的书面通知后，在规定时间内必须整改，否则乙方有权要求丙方按考核办法中的规定相应扣除当月服务费，当月考核评分为80分（不含80分）以下，同时还按合同约定的标准扣减环卫保洁服务费。

（4）丙方根据所承担的保洁内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办理暂住证等有关手续，安排好属下人员的住宿和教育管理工作。

（5）丙方应每月将上一个月员工工资及加班费发放情况提交乙方备案，以便乙方检查。

（6）丙方与员工解除或终止劳动关系，必须依照劳动管理等方面法律、法规、规章和其它规范性文件的规定向员工支付经济补偿金、赔偿金及其他应当支付的款项。

（7）如因丙方不及时清扫或清扫不彻底等原因而发生交通事故或其他意外事故，致任何第三人人身或财产受损的，丙方应承担全部责任。如乙方在前述情形中实际承担了赔偿责任的，丙方同意无条件赔偿乙方的一切损失（包括但不限于乙方已赔偿的费用、乙方为向丙方追讨相关费用而支付的诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

（8）服务期内，乙方有权根据绿化或环卫行业主管部门及其他部门等相关文件规定对丙方投入的作业人员和作业车辆进行信息化管理，丙方在投标时应提前考虑有关设备成本投入并无条件服从。

11.绿化管养方面：

（1）在符合供水规划和技术条件下，甲方可协助丙方按实际需要办理绿化管养专用给水口，人工费、材料费、水费等由丙方支付。

（2）项目执行过程中，如需甲方配合办理相关手续，或提供相关服务条件，均须在投标文件中详细说明，例如临时场地租用，临时用电电源接入，与甲方沟通协调等相关事宜，以便于甲方决定是否接受或提前准备，所涉及的费用均由丙方承担。

（3）丙方按实际要求配足作业人员，配员不能低于该路段的最低配员标准。说明：招标文件要求的作业人员数量配置为最低要求，丙方在确认中标资格后须将作业人员相关资料(包括人员名单、已聘用人员劳动合同及保险证明、新聘用员工资料等)提交甲方备案。

十五、保密要求

1.项目实施过程中至丙方正式向甲、乙方交付技术文档资料时止，丙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于丙方过错导致的上述资料泄密的，丙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙、丙三方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

2.未经丙方事先书面同意，甲、乙方不得将由丙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

十六、整改通知书由甲、乙方下发，丙方收到后应在24小时内书面承诺完成整改的措施和时间，加盖公司公章后交回甲、乙方备案，若未按要求落实整改的，则按整改事项违约处理。如丙方认为情况不实，有异议的，可在24小时内向甲、乙方申请复核。

十七、项目部、城管服务工人驿站要求

1.本项目作业范围一公里内建立一个项目部，项目部规格正规，不得采用简易搭棚等，办公场所与仓库、工人居室分开。项目部内设电脑、彩色打印机、消防器材等设备，项目管理架构、安全生产制度、内部管理制度等规章制度上墙。

2.本项目的项目部（办公场所）在签订合同后10日内要经甲、乙方验收认定，产权证明复印件或租赁合同复印件交甲、乙方备案。在履行期间，项目部只能用于本项目，未经甲、乙方允许不得擅自挪用作其他项目或撤离，项目部变更地点应及时向甲、乙方办理变更备案手续，否则，向丙方发出整改通知书。

3.丙方须承诺接手项目服务范围内的工人驿站，并负责驿站及相关配套设施的维护运营，保证驿站相关功能正常使用，在合同期满后，移交下一个中标单位。

十八、考核办法

1、环卫保洁考核办法

环卫保洁部分主要由乙方负责进行考核。考核评分主要通过对丙方作业落实情况以及保洁质量进行考核，根据履约检查以及考核评分结果叠加进行追责。

（一）履约检查

1.乙方对项目服务单位提供的人员、车辆工作情况进行检查，当检查发现丙方所属从业人员或作业工时比合同要求不足时，按不足人数（工时数）扣除相应的月度服务款项。（按照东莞市环境卫生作业定额和资金预算指引相关标准进行扣款）

2.当检查发现丙方提供的道路机械化清扫、洒水、冲洗、降尘等作业里程较合同要求不足时，按不足公里数扣除相应的月度服务款项。（按照东莞市环境卫生作业定额和资金预算指引相关标准进行扣款）

（二）考核评分办法

1.考核方式

乙方在履约检查的基础上，对发包范围内的区域道路清扫保洁情况进行考核，采取日常检查和月度检查相结合的考核方式。考核按《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准》进行评分，根据考核结果支付月服务费用。检查人员必须严格遵守标准进行实际操作，不能以　权谋私，玩忽职守。月度绩效考核分数满分为100分。

2.考核实施

（1）日常检查（占60%）：成立日常检查工作小组，开展环卫保洁巡查监督，至少在每月上旬、中旬对丙方各进行1次日常抽查，检查发现的问题以拍照形式进行记录，问题图片按照《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准》进行扣分，具体工作由乙方统一组织安排。

（2）月度检查（占40%）：乙方于每月下旬安排人员组织成立月度考评工作小组，对项目服务范围内保洁质量进行检查，检查发现的问题以拍照形式进行记录，问题图片按照《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准》进行扣分，具体工作由乙方统一组织安排。

3.考核结果运用

乙方对清扫保洁质量实行月度考评（包括日常检查、月度检查），其中，日常检查占总得分的60%（其中每月上旬的抽查结合上旬日常检查的扣分项汇总得分占总分的30%，每月中旬的抽查结合中旬日常检查的扣分项汇总得分占总分的30%），月度检查占总得分的40%（每月下旬的月度检查结合下旬日常检查的扣分项汇总得分占总分的40%）。按照考核结果扣减承包费用（具体金额及扣款方式由乙方设定），考核结果计算方式如下：

（1）乙方对项目的环卫保洁质量每月实行月度考评（包括月检和日查两部分），其中月检占月度考评总分的40%，日查、抽查占其总分的60%，以综合月度考评分数按百分制打分同时按照阶梯式制度考核。

评分考核细则

①月度综合考评总分95分或以上的，全额领取当月清扫保洁服务费；

②80-95分的，按下列公式计算当月清扫保洁服务费：

a、90-95分（含90分）的，当期全额清扫保洁服务费*［100-（95-本期评分）*0.5］%；

b、85-90分（含85分）的，当期全额清扫保洁服务费*［100-（90-本期评分）*1-2.5］%；

c、80-85分（含80分）的，当期全额清扫保洁服务费*［100-（85-本期评分）*2-7.5］%。

③月度综合考评总分80分（不含80分）以下的，乙方可不支付当月的清扫保洁服务费；月度综合考评总分80分（不含80分）以下的合同期内累计两次，乙方有权单方面解除合同。

（2）在履行期内，丙方当月未按乙方要求做好市民投诉及数字城管案件整改处置回复的，每个案件按人民币2000元的标准在当月服务费中进行扣除；未在规定时间内作出书面回复的，每超出1天，按人民币500元的标准在当月服务费中进行扣除。

（3）没有按时按频次和路线进行清扫保洁或清扫、冲洗质量差的；不符合合同文件保洁效果和要求的，当月考核期内发现同类情况超过2次（含2次）的，每次按人民币3000元的标准在当月服务费中进行扣除。

（4）因迎检或重大活动要求提高清扫保洁质量，乙方有权要求丙方调配增加指定路段和区域保洁人员，加强巡回保洁，达到保洁质量良好的效果，如丙方不按要求落实的，每次按人民币3000元的标准在当月服务费中进行扣除。

（5）发现有辖区内道路乱堆放的建筑垃圾、大件垃圾等垃圾无人清理的，乙方要求丙方清理干净，超过12小时未处理的，每处每天按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除。

（6）发现车辆未按要求安装或私自关闭、拆装的GPS监控、视频监控、盲区雷达等设备系统,每车次按人民币5000元的标准在当月服务费中进行扣除。

（7）上级重大检查不重视，人员调配和巡回保洁不到位导致出现问题，每次按人民币10000元的标准在当月服务费中进行扣除；城市管理的各项专项检查不重视，整改不彻底，问题反复出现超过2次（含2次）以上，每次按人民币10000元的标准在当月服务费中进行扣除。

（8）被新闻媒体曝光及行政机关行政通报批评处理，经核实是公司存在工作疏忽失误的，每宗按人民币20000元的标准在当月服务费中进行扣除。

（9）在履行期内，丙方需积极执行整改通知，对乙方提出的整改建议须诚恳接受，对下达的整改任务需按时完成。丙方收到乙方发出的整改通知书，每次按人民币2000元的标准在当月服务费中进行扣除，丙方应按照整改通知书要求限期作出整改，如遇到不可逆客观因素（如恶劣天气、交通事故、自然灾害、工程施工）等未能在规定限期内完成整改工作，丙方应在充分对现场评估后，于限期前书面报告乙方，请求延期处置，在征得乙方同意后，方可延期处置，否则按未在规定限期内完成处置工作处理，每延期一天按人民币1000元的标准在当月服务费中进行扣除，逾期达到三个自然日的，丙方需自逾期第4天起，以当月清扫保洁服务费为基数按5%/天的标准在当月服务费中进行扣除；逾期达到七个自然日的，丙方需自逾期第8天起，以当月清扫保洁服务费为基数按10%/天的标准在当月服务费中进行扣除；直到当月清扫保洁服务费扣除完毕为止（阳光热线、12345政府热线、数字城管等渠道转来的投诉案件未及时处置的参照本条款执行）。

（10）考核标准：按《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准》进行，乙方保留对上述标准的修改权和解释权。

2.绿化管养考核办法

绿化管养主要由甲方负责进行考核。对丙方的考核以日常检查考核、月度检查考核以及综合月度考评三种方式结合进行。

（一）日常考评办法

日常考评工作由甲方随机抽查，如在现场检查发现存在的问题由甲方予以通知。日常考评工作由甲方根据日常检查工作发现有关情况对丙方该段时间养护工作进行考评，按照《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养日常考核评分标准》（附件）内容进行评分，日常考核评分占月度考核总评分的60%（每月日常考核评分不少于2次，取平均分作为日常考核评分）。

（二）月度考评办法

月度考核工作由甲方负责组织实施，对丙方的养护工作及月度养护效果，以随机抽查不少于5处的形式对该月养护工作进行现场检查考核，按照《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养月度考核评分标准》（附件）内容进行考核评分。考评内容包括：一是月度考评当日由考评小组成员查阅相关记录资料是否齐全；二是对检查路段进行抽查和专项检查，尤其是对日常抽查时发现的问题进行重点检查；三是月度考评结束后当场总结考评情况，告知丙方在考评时发现的问题，并要求限期内完成相关问题整改，告知丙方下个月工作重点。月度考评现场评分，月度考核评分占月度考核总评分的40%。

（三）综合月度考评办法

综合月度考评分按百分制打分，日常考评的分值（每月日常考评不少于2次，取平均分作为日常考核评分）比例占月度考核总评分的60%，月度考核评分占月度考核总评分的40%。月度考核总评分90分或以上的”，全额领取当月绿化管养费；90分以下至80分以上（含80分），如得分89分，当月绿化管养费用领取值为89%，以此类推。月度考核总评分80分以下的，甲方可不支付当月的绿化管养费。每月考评结果由甲方统一编制《月度考评情况通报表》，并下发给丙方。

（四）检查评分标准：按《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养日常/月度考核评分标准》（附件）执行。甲方有权根据实际情况变化，对上述标准进行修改。

（五）按照现状或上一合同期移交的苗木清单，对绿化苗木及设施进行抽样检查，若发现有数量、规格、质量、品种等不符现象，且有损原状或损坏甲方利益的，丙方要按原状恢复。

（六）丙方在服务期开始后一个月内根据招标文件的要求及投标文件的承诺做好服务技术方案和质量实施方案，向甲方提交本年度养护工作计划，并于每月25日前提交当月自查报告、安全生产工作记录。年度工作计划和月工作实施方案经甲方审核修改后实施。丙方要按工作进度填写好每月养护工作的相关记录资料，作为考评依据。

（七）服务期内，若丙方的养护质量优秀、管理到位的，甲方可根据相关规定对丙方给予奖励。

十九、三方的权利和义务

（一）甲、乙方的权利和义务：

1、甲、乙方应协助丙方开展此项目的相关工作，并提供相关资料。

2、甲、乙应按本合同有关规定及时支付相关费用。

3、甲、乙有权根据工作需要，提出本合同范围以外的工作内容，丙方应予以执行，所发生费用由丙方自行解决。

（二）丙方的权利和义务：

1.丙方必须根据采购文件及有关的技术要求、国家现行有关设计标准、技术规范、规程、甲、乙方要求完成合同约定范围内的全部任务，并按规定向甲、乙方交付成果，确保质量与进度。

2.丙方应按时召开内部沟通会议，跟进项目进度，并及时向甲、乙方汇报项目进展情况，及时参加甲、乙方召开的项目会议。

3.丙方应保证服务质量，因丙方自身原因出现错误或遗漏或甲、乙方不满意之处，必须按甲、乙方意见进行修改完善。

4.丙方损坏甲、乙方设施、设备且不按规定赔偿的，甲、乙方有权直接从服务费中直接扣除相关的赔偿金和费用。

5.丙方因各种原因造成停工、歇工等事件不能开展正常的清扫保洁或绿化管养作业时，甲、乙方有权终止合同，并按照有关程序临时委托其它服务企业进行清扫保洁或绿化养护。在终止合同后，丙方须保证无条件服务至下一服务单位交接完毕，以保证项目顺利进行。

6.如甲、乙方提出本合同范围以外的工作内容，丙方在甲、乙方规定的合理时间内应予以执行。

二十、违约责任及合同终止

1.丙方未能按本合同规定的服务期提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的标准在当月服务费中进行扣除；逾期半个月以上的，甲、乙双方有权终止合同，由此造成甲、乙双方经济损失由丙方承担。

2.因丙方在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成丙方人员、雇员或任意第三人财产或人身损害的，丙方应承担全部责任。如甲方或乙方在前述情形中实际承担了责任的，丙方须无条件赔偿甲方的一切损失（包括但不限于甲、乙双方已赔偿的费用；甲、乙双方需承担权利人维权或甲、乙双方为向丙方追讨相关费用而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

3.如因丙方没有依照合同约定履行义务，给第三方造成人身或财产损害的，进而致使甲、乙双方对外承担赔偿责任的，则赔偿款项由丙方承担。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

5.丙方在合同履约中，绿化服务方面出现了《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目” 绿化管养扣罚标准》违约的情形，甲方将依据《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目” 绿化管养扣罚标准》进行处罚。《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目” 绿化管养扣罚标准》详见附件。

6.若违约责任条款与本合同其他条款存在冲突的，则优先选择适用赔付金额较高的约定计付标准。

7.由于丙方的原因，导致三方签订的合同终止或被解除，丙方因此而遭受的损失，将由丙方独立承担，甲、乙双方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。并且丙方应向甲、乙双方支付相当合同总金额20%的违约金。

8.合同到期、合同终止或被解除后，若发现丙方有任何蓄意破坏绿化养护的行为，甲方因此而遭受的损失丙方应做出赔偿，丙方应向甲方支付相当合同总金额20%的违约金或赔偿甲方的实际损失，同时甲方保留追究丙方有关责任人员刑事法律责任的权利。

9.若按照本合同约定丙方所支付的违约金不足以弥补甲、乙双方所遭受损失的，丙方应予补足。

10.本合同期内，丙方出现有下列任何一种情况的，甲、乙双方有权即时单方解除承包合同并按相关程序临时委托其他服务单位开展业务，重新开展相关采购工作。同时，在终止合同后，丙方应保证无条件服务至下一服务单位交接完毕，以保证项目顺利进行，否则，甲、乙双方有权没收履约保证金。

（1）丙方书面表示放弃承包经营权，或无法继续履行承包义务的；

（2）丙方服务有效期内有越权收费、弄虚作假等违法经营行为，可能导致本合同无法继续履行的；

（3）每份合同期内月度综合考评出现连续三个月考评为“90分以下至80分以上（含80分）”的，或者出现两个月考评为“80分以下”的；

（4）丙方合同期内，因丙方在本项目中操作不当、管理疏漏等原因，发生安全生产责任事故造成1人以上（含1人）死亡或3人以上（含3人）重伤的安全事故，并负主要责任的；

（5）丙方任一个月未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上（含5人）的，或丙方拖欠员工工资（含加班工资）达两个月的，或东莞市最低工资标准发生变化，丙方拒绝根据有关规定予以相应调整的，出现上述情况未及时处理，经甲、乙方通知后未按要求进行整改，引起工人上访并造成恶劣影响的；

（6）在合同履行期间，因丙方违反劳动管理方面的法律、法规、规章及其他一般规范性文件，损害工人合法权益，出现性质严重或情节恶劣的，包括但不限于引起10人以上群体上访事件或10人以上（一宗案件内）劳资纠纷案件败诉或10人以上歇工事件的；

（7）丙方有纵容、煽动工人怠工、罢工等过激行为的，或因丙方无视工人权益引致工人有怠工、罢工等过激行为的；

（8）合同履行期间，丙方在本项目中因园林绿化或环卫工作方面受到园林绿化或环卫主管部门行政处罚达到三次或因重大违法行为被行政机关处罚（责令停产停业、吊销许可证或者执照、没收或罚款达200万元等）的;

（9）丙方将本项目的服务转包或未经甲方、乙方同意擅自分包的；

（10）丙方在每份合同期内未按整改通知书要求落实整改超过3次的；

（11）丙方在一年内无故停工达到2次的；

（12）环卫服务期开始前10日内或乙方通知的时间内，丙方提供的人员及机械设备未通过乙方验收认定，包括①验收时人员及机械设备数量和标准低于投标文件的标准；②提供的专职人员和设备（包括环卫洒水车、道路扫路车、多功能洗扫车、环卫道路高压清洗车、环卫防撞缓冲车、环卫后压式垃圾运输车）非仅服务于本项目的；

（13）在合同履行期间，若未经甲方同意将备案的专职人员或设备（包括绿化洒水车、绿化用密闭式垃圾清运车、绿化防撞缓冲车）用于其他项目，将依据有关条款进行扣罚；丙方多次因上述情形被扣罚，且拒不整改的，甲方有权终止合同；

（14）在合同履行期间，若未经乙方同意将备案的专职人员或设备（包括环卫洒水车、道路扫路车、多功能洗扫车、环卫道路高压清洗车、环卫防撞缓冲车、环卫后压式垃圾运输车）用于其他项目，将依据有关条款进行扣罚；丙方多次因上述情形被扣罚，且拒不整改的，乙方有权终止合同；

（15）《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律规定的中标无效或合同无效的情形

（16）丙方违反法律、法规、规章和其它相关规范性文件的规定，影响本合同履行的；

（17）丙方未按投标文件承诺的事项履行合同，拒不整改的；或整改不到位达2次以上（不含2次）的，甲、乙双方有权终止合同，期间产生的一切费用由丙方承担

（18）在履行本项目期间（三年）发生重大交通事故，事故认定为主要责任达2次的；

（19）丙方有弄虚造假及其他不正当行为出现两次的；

（20）招标文件中涉及的终止合同的事由；

（21）法律、法规、规章和规范性文件规定的终止合同的事由。

二十一、知识产权归属

（一）丙方必须保证甲、乙方在接受其所提供服务期的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷，否则，由此产生的任何责任完全由丙方承担。

（二）本合同过程中形成的所有服务内容，包括但不限于技术成果及其知识产权归甲、乙方所有。同时，未经甲、乙方许可，丙方不得将甲、乙方相关资料提供给第三方。

（三）甲、乙方委托丙方为其提供服务所产生的成果，甲、乙方独立拥有完整的知识产权及其他权益。

二十二、不可抗力

三方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向三方通报，以减轻可能给三方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或三方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

二十三、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，可通过甲、乙、丙三方友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲、乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。若丙方违约，甲、乙方为主张权利产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、担保费及保全费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、拍卖费、差旅费等）全部由丙方承担。

二十四、合同生效

（一）本合同在甲、乙、丙三方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（二）合同一式  份，其中甲方执  份，乙方执  份，丙方执  份，招标代理执  份。

二十五、送达条款

1.三方确认：合同签署页所载的联系地址（包括邮寄、传真、电子邮箱等地址）为三方的有效送达地址，任何一方发出的有关本合同的通知、信件、数据电文等，均应按照该地址以书面形式作出。该地址亦为各方解决争议时接收诉讼、仲裁等法律文书之送达地址。若当面递送，以收件方签收时间为送达时间，收件方拒收的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将文书留置，亦视为送达；以邮寄方式递送，以发件人寄出邮件后的第4天视为送达日期（无论收件人实际收件时间、是否实际收到、无法送达或退件）；以电子邮件、短信、微信等方式递送，以留存在发送方系统当中的发送成功记录时间为送达时间；如采取多种方式送达的，送达时间以最早的送达为准。

2.三方保证：提供的送达地址信息准确、有效，如有变更，变更方负有义务通知三方，并书面告知新的送达地址。如果提供的送达地址信息不确切，或者不及时告知变更后的送达地址信息，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

二十六、附件

1.招标文件

2.投标文件

3.中标通知书

4.履约保证金复印件

5.附件

5.1“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准

5.2“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目” 绿化管养考评统计表

5.3“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目” 绿化管养日常考核评分标准

5.4“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目” 绿化管养月度考核评分标准

5.5“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目” 绿化管养扣罚标准

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

联系电话：

联系地址：

开户银行：

账号：

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

联系电话：

联系地址：

开户银行：

账号：

丙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

联系电话：

联系地址：

开户银行：

账号：

签约地点：

签约时间：

附件：

1.《“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”环卫保洁绩效考核暂行标准》

（日/月  检）

（总分100分）                 考评时间：20   年  月  日

| 现场考核 |  | 扣分办法 | 应得分 | 检查扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 检查方法及评价依据 |  |  |  |
| 环卫保洁（40分） | 1、每天使用湿式扫路车或洗扫车普扫（含绿地人工普扫）2次，早上7时前完成下午在17:00之前完成，保持路面干净，路面基本见本色； 2、路面和绿地保洁时间要求达到16小时（早上7时至晚上11时）； 3、路面废弃物达到控制指标（见附表）或无漏收堆或未发现垃圾成片的，以及绿地边线以外2米内的荒地的保洁工作到位。 | 1、未在规定时间内完成的，每发现一次，扣0.5分； 2、未按要求做好保洁工作的，每发现一次，扣1分； 3、未及时清理卫生死角、绿地垃圾连片或连带的，以及绿地红线2米范围内的垃圾不能及时清理的，每发现一次，扣1分 | 20 |  |
|  | 1、机动车道冲洗次数不少于1次/2日；路沿石冲洗次数不少于1次/2日；人行道冲洗次数不少于1次/2日，果皮箱、垃圾桶、护栏清洗频次不少于1次/周，保持路桥面基本见本色，路沿保持干净，遇有淤泥渣土等污染路面时需及时冲洗； 2、每日使用洒水车喷洒路面主干道洒水次数不少于3次/日，辅道洒水次数不少于1次/日，降尘不少于2次/日，阴雨天气可减少或不进行洒水降尘。其他特殊路段符合增加要求。 3、清扫车或洒水车作业时，不得将泥沙冲入绿化带。 | 1、路面洗刷未达到要求的，每发现一次，扣0.5分；2、未按时按要求洒水的，每发现一次，扣1分。 3、将泥沙冲入绿化带的，每发现一次，扣1分。 | 20 |  |
| 垃圾收集、清运处理（15分） | 1、每日使用密闭式垃圾运输车在辅道两旁沿路收集垃圾，上午普扫的垃圾需在12点前收集及清运完毕，下午需在19点前收集及清运完毕，19点后产生的需在23点收集及清运完毕，并且装运过程中不得满溢、洒漏 | 1、无密封设备和封盖不严的，每车次扣0.5分，没有按时收集垃圾的，每一例扣0.5分。 | 5 |  |
|  | 2、无乱倾倒垃圾现象。 | 2、发现往果皮箱、隐蔽处等地方倾倒垃圾的，每发现一例扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 3、果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于2次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍，果皮箱安置正确，无损坏、缺失。 | 3、垃圾外泄、周边脏乱的，每发现一例扣0.5分；未清洁、洗擦的，每发现一例扣0.5分；果皮箱被推歪、严重损坏或被盗后，未及时发现，每发现一例扣0.5分；不及时扶正、按原样维修、更换的每一例扣0.5分；扣完为止。 | 6 |  |
| 设备维护（10分） | 1、沉沙井清理作业，采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周：遇暴雨等恶劣天气需及时清理，保证雨水井口、排水明渠及有排水孔且具有活动盖板的暗渠口无积存垃圾等。 | 1、未按期清理的，每一例扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、人行道、地下隧道、天桥等设施无乱张贴、涂污现象。 | 2、发现乱张贴、涂污的，每一例扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
| 保洁人员及车辆设备管理（10分） | 人员管理符合要求 | 发现未着工衣上岗的，每1人次扣0.5分；在岗人数每少1名扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
|  | 作业车辆管理符合要求 | 未按要求做好标识的，每发现一辆扣0.5分；标识残缺，每发现一辆扣0.5分；车容车貌不符合要求的，每发现一辆扣0.5分；车辆损坏未及时维修并报告的，每发现一次，扣0.5分；扣完为止。 | 5 |  |
| 安全生产（10分） | 1、丙方须编制安全生产 应急预案。每月须按时开展安全生产自查自纠工作，并做好相关工作记录。 | 1、缺少安全生产应急预案的,扣2分；未及时提交安全生产自查自纠记录的，扣1分；扣完为止。 | 5 |  |
|  | 2、对突发性的气象灾害、灾难事故以及公共事件等能否及时启动应急预案。 | 2、未及时启动应急预案的，扣3分。 | 5 |  |
| 其他（15分） | 1、按要求完成相关工作及整改如市民投诉、数字城管等案件在规定时间内作出处理回复。 | 1未按时按要求完成的，一宗案件扣0.5分；或导致当月数字城管案件处置率低于95%，扣1分，低于85%扣2分；扣完为止。 | 2 |  |
|  | 2、丙方须积极执行整改通知，对乙方提出的整改建议须诚恳接受，对下达的整改任务要按期完成。 | 2、因丙方工作不到位而被乙方发出整改通知书，并书面要求整改的，每份整改通知书扣2分，扣完为止。逾期不执行的，每超期1天扣2分，扣完为止。 | 6 |  |
|  | 3、定期按要求消除“四害”。 | 3、检查除“四害”不达国家规定标准的，每一例扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  | 4、合同规定的其他要求 | 4、每一例扣0.5分，扣完为止。 | 6 |  |
| 合计总得分（ ）=总分（100）-合计总扣分（ ） |  |  |  |  |

评委签字：

说明：

1.本项考核的扣分仅限于月度每日检查和日查，综合月度考核结果凡有乙方签字的评分皆生效，其它评分无效。

2.当月有发生安全生产责任事故的，按照合同有关约定条款执行。

3.各级领导发现及反馈的保洁工作不到位的问题，直接纳入考评扣分项，进行不同程度的加倍扣减。市领导发现的，在同等标准分值基础上以5倍进行扣减；绿化或环卫行业主管部门处级领导发现的问题，在同等标准分值基础上以3倍进行扣减；市容环卫中心或绿化或环卫行业主管部门机关科级领导发现的，在同等标准分值基础上以2倍进行扣减，直至扣完相应项目总分为止。

4.乙方对丙方本项目现场环卫保洁质量每月实行月度考评，每月上旬、中旬对丙方各进行1次日常抽查，结合日常检查，分别占据当月月度考评的30%，每月下旬对丙方进行月度检查，占据当月月度考评的40%。

5.六净六无一通标准：六净：地面、路面、人行道净，路缘石净，公共设施净，墙基净，雨水井口净，果皮箱净。六无：地面、路面无积水，无果皮、烟头等废弃物，无香口糖迹、痰迹等污迹，无漏收垃圾堆，无往雨水井口、排水渠口、明渠、绿化带、果皮箱扫倒垃圾污物，无乱张贴广告、招纸、乱涂画、乱刻写等。一通：雨水井口、排水明渠通。

6.二级道路路面废弃物控制指标应符合“城市道路路面废弃物控制指标”的规定，但在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%。

7.扣分累计不超过该项“应得分”，即至多以扣完为止。

8.乙方保留对本考评标准的修改权和解释权。

备注：上述考核标准适用于项目日检及月检。

2. “东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养考评统计表

付款周期：   月份

统计时间：   年   月   日

| 分数 项目 |  | 考评分数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度考评总得分 |  |  |  |
| 日常考评得分 | 第一次 | 平均分 | ×60%= |
|  | 第二次 |  |  |
| 月度考评得分 |  |  | ×40%= |

附注：

1、根据新的考评标准，甲方对绿化管养质量实行综合月度考评（包括日常考评和月度考评两部分），其中日查不少于2次，取平均分占月度考评总得分的60%，月度考评占月度考评总得分的40%，日常考评，月度考评综合后得出月度考评总得分；

2、参加月检评分人员签名。

甲方：

考评意见：根据合同标准本月考评得分（    ）。

股室审核：

3.“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养日常考核评分标准

年  月   日

| 序号 | 项目名称 | 分值 | 工作要求 | 扣分标准 | 应得分 | 现场检查扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苗木、草坪的生长养护 | 24 | 丙方严格按照合同要求安排足够人员对苗木草坪进行精细化管理，苗木或草坪缺损能及时补植，淋水、松土、除杂草、施肥得当，农药施用正确，确保生长茂盛，无病虫害。 | 1.相应作业人员和设备配备不按要求配足等，每缺1人或1项设备扣0.5分，扣完为止。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 2.未及时发现苗木或草坪存在问题的，每处扣0.2分，扣完为止。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 3.未按要求对发现的苗木或草坪问题进行及时采用补救措施或处理的，行道树每棵扣1分，乔、灌木每株扣0.5分，草地或绿篱，每处扣0.2分，扣完为止。 | 7 |  |
|  |  |  |  | 4.农药、肥料施用不正确，导致养护植物生长不良、死亡的，发现扣一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 2 | 绿地杂草、杂株 | 12 | 丙方严格按照合同要求进行除杂草、杂株，抑制杂草、杂株生长，严禁杂草、杂株丛生。 | 1.未及时发现绿地杂草丛生的问题。未及时清除杂草，每处扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
|  |  |  |  | 2.未按要求及时清理立交桥中的杂株或攀附在立交桥上的爬藤植物，每处扣1分，扣完为止。 | 6 |  |
| 3 | 苗木修剪 | 16 | 修剪应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的以及不影响行车安全。 | 1.因修剪不当或不修剪，影响美观或植物的正常生长，或引起开花植物不能正常开花的，每处扣1分。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 2.遮挡路灯或交通指示牌等影响交通安全不及时修剪的，每处扣1分，扣完为止。 | 8 |  |
| 4 | 整改通知书 | 8 | 养护单位要做好合同要求的所有养护工作。 | 因丙方工作不到位要求现场整改的，每份整改通知书扣1分；未按要求及时整改或消极对待的，每次整改事项扣3分，扣完为止。 | 8 |  |
| 5 | 文明施工 | 15 | 丙方每月要召开安全生产及文明施工工作会议，教育养护工人作业期间必须注意安全及施工文明，确保不出现安全事故。 | 1.发现工人工衣破烂不整齐或未穿着工衣制服和佩戴肩灯上岗的，每人次扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 2.养护工人与路人接触或交流举止不文明、不礼貌，每宗扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 3.单车、箩筐雨衣等存放不适当的，有碍景观的，每宗扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 4.在上下班高峰期时间采用水车淋水，影响交通，被市民或领导负面投诉、批评的，每次扣2分，扣完为止。 | 6 |  |
| 6 | 项目部及仓库 | 5 | 项目部内设电脑、彩色打印机、消防器材等设备，项目管理架构、安全生产制度、内部管理制度等规章制度上墙。 | 发现设备配备不齐全，每缺少一个扣1分；发现消防设备不合格，每个扣1分；相关制度未上墙、或残旧、破损、或未及时更新，每次扣1分。 | 5 |  |
| 7 | 12345诉求拟办单和数字城管 | 10 | 养护工作到位，未发现因绿化养护问题受到市民投诉和数字城管巡查员上报问题。 | 1.因养护工作不到位，市民和数字城管巡查员发现的问题上报后处理不及时、处理效果不达标需返工的，每次扣2分，扣完为止。 | 6 |  |
|  |  |  | 丙方须配合采购人使用绿化或环卫行业主管部门推行的所有数字化管理软件，如养护工程管理系统。 | 2. 丙方未按时处理甲方在养护工程管理系统中下发的养护任务或处理不达标的，每次扣1分，扣完为止。 | 4 |  |
| 8 | 任务安排和应急反应 | 10 | 丙方遵照上级领导指示精神，明确工作任务的重要性和紧迫性，积极配合甲方开展各项工作，不能以应付式心态对待，不能蓄意拖慢工作进度，影响工作进展。 | 1. 丙方需按时按要求完成突击性的任务、重大活动、节假日期间及上级布置的重要任务时，认真做好绿化养护相关工作，保持绿地干净整洁，景观效果达到最佳状态，未能按要求每次扣5分，扣完为止。 2.未按时按要求完成的，当月绿化养护评分为80分以下。 3.对不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的绿化景观损害，未能在12小时内完成现场清理和恢复交通的或在甲方根据实际情况设定的时间内完成恢复绿化原状的，当月考核评分为80分以下。 | 10 |  |
| 合计实得分（）＝总分(100)-合计检查扣分（） |  |  |  |  |  |  |

备注：甲方保留对本标准的解释权和修改权。每月日常巡查评分不少于2次，取平均分作为日常评分，占月评总分值的60%,月检占月评总分的40%，月评总分值为100分制。

4.“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养月度考核评分标准

年  月  日

| 序号 | 项目名称 | 分值 | 工作要求 | 扣分标准 | 应得分 | 现场检查扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护记录 | 18 | 丙方在日常养护过程中要严格按照合同要求进行养护，加强淋水、施肥、修剪、除杂草等日常养护，且做好记录（要求详细说明作业的时间、地点、人员、操作的具体情况及拍照）。 | 丙方必须认真填写记录凡在检查当天未能提供的，直接扣除本项所有分值。缺少记录或抽查情况与提供资料不符，每项扣除2分，扣完为止。 | 18 |  |
| 2 | 绿地杂草、杂株 | 20 | 丙方严格按照合同要求进行除杂草、杂株，抑制杂草、杂株生长，严禁杂草、杂株丛生。 | 1.检查发现绿地杂草丛生的问题。杂草未清除，每处扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 2.检查发现，未清理立交桥桥墩缝隙中的杂株或攀附在桥墩上的爬藤植物，每处扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 3 | 苗木修剪 | 32 | 修剪应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的以及不影响行车安全。 | 1.因修剪不当或不修剪，影响美观或植物的正常生长，或引起开花植物不能正常开花的，每株扣1分。 | 16 |  |
|  |  |  |  | 2.遮挡路灯或交通指示牌等影响交通安全不及时修剪的，每处扣1分，扣完为止。 | 16 |  |
| 4 | 文明施工 | 30 | 丙方每月要召开安全生产及文明施工工作会议，教育养护工人作业期间必须注意安全及施工文明，确保不出现安全事故。 | 1.未能每月提供召开安全生产、文明施工工作会议记录及照片和相应资料的扣除本项分值。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 2.发现工人工衣破烂不整齐或未穿着工衣制服和佩戴肩灯上岗的，每人次扣1分，扣完为止。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 3.养护工人与路人接触或交流举止不文明、不礼貌，每宗扣1分，扣完为止。 | 7 |  |
|  |  |  |  | 4.单车、箩筐雨衣等存放不适当的，有碍景观的，每宗扣1分，扣完为止。 | 7 |  |
| 合计实得分（）＝总分(100)-合计检查扣分（） |  |  |  |  |  |  |

备注：甲方保留对本标准的解释权和修改权。每月日常巡查评分不少于2次，取平均分作为日常评分，占月评总分值的60 %,月检占月评总分的40%，月评总分值为100分制。

5.“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目”绿化管养扣罚标准

| 序号 | 检评项目 | 范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 扣罚标准 （元） | 扣罚金额 |
| 01 | 丙方未在规定时间内提交每月日常养护资料或有关资料。 | 当月累计达两次或以上的 | 2000 |  |
| 02 | 丙方向甲方提交的资料不齐或弄虚作假的。 | 每次 | 5000 |  |
| 03 | 丙方工人必须严格遵守交通法律法规，如发现有工人乱穿马路。 | 每人次 | 2000 |  |
| 04 | 发现工人没有穿工衣、反光衣或配备肩灯等上路作业。 | 累计三次或以上 | 1000 |  |
| 05 | 检查发现因丙方养护不当导致植物老化、枯死的，丙方需在一周内补植回与原来规格相近的植株，若未按时完成，且未经甲方同意延误工期的。 | 每处 | 2000 |  |
| 06 | 甲方将不定期抽查本项目作业车辆数量，若发现丙方配备的车辆设备数量少于合同约定数量的。 | 每台 | 2000 |  |
|  | 甲方将不定期抽查本项目的作业车辆数量，若发现丙方配备的车辆设备服务于其他项目的。 | 每台 | 10000 |  |
| 07 | 丙方作业车辆必须严格遵守交通法律法规，如发现有作业车辆逆向行驶或人货混载的。 | 每次 | 5000 |  |
| 08 | 丙方未按相关规定占道作业的。 | 每次 | 5000 |  |
| 09 | 发生一般交通事故，且事故认定为主要责任的。 | 每次 | 5000 |  |
| 10 | 整改事项必须按时整改并书面回复，未按要求整改及回复的。 | 每次 | 2000 |  |
| 11 | 甲方将不定期抽查本项目的人员数量，若发现丙方配备的人员数量少于合同约定数量的。 | 每人 | 2000 |  |
|  | 已备案专职人员不得在两个或两个以上不同的标段中同时任职，如在不同标段备案资料中发现有关人员的毕业证、资质证（职称证）、上岗证有重复备案情形的。 | 每人 | 2000 |  |
| 12 | 丙方未经甲方同意，变更项目负责人、技术人员及备案工作车辆的。 | 每人、每辆 | 2000 |  |
| 13 | 未按合同落实项目部（办公场所）的相关要求。 |  | 5000 |  |
| 14 | 东莞市12345政府服务热线诉求拟办单和数字城管相关案件不能按时处理或处理不达标的。 | 每宗 | 1000 |  |
| 15 | 绿化垃圾应实行袋装且及时清运，未按时清运的。 | 每袋 | 300 |  |
| 16 | 发现丙方未按规定时间段在机动车道上作业的。 | 每次 | 2000 |  |
| 17 | 丙方未能每月组织安全教育培训和职业病防治培训，并做好安全作业交底工作的。 | 每次 | 2000 |  |
| 18 | 合同开始履行后，丙方未按要求为本项目购买保额不低于100万元的“社会公众责任险”的，按人民币10000元的标准在当月服务费中进行扣除；合同开始履行后次月仍未按要求为本项目购买的，从次月起每日按人民币1000元的标准在当月服务费中进行扣除，当月该项违约最高不超过当月养护费。 |  |  |  |
| 19 | 丙方未能承担好绿化养护范围内的所有绿植保护工作，凡是绿植因人为破坏、交通事故或其他事件破坏的，未能事后24小时内开展恢复工作的。 | 每处 | 3000 |  |
| 20 | 因丙方在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故未造成丙方人员伤亡的。 | 每次 | 5000 |  |
| 21 | 因丙方在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成3人以下（不含3人）重伤的。 | 每次 | 10000 |  |
| 22 | 因丙方在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成1人以上（含1人）死亡或3人以上（含3人）重伤的，且非负主要责任的，按人民币50000元的标准在当月服务费中进行扣除。 | 每次 | 50000 |  |
| 23 | 若丙方未按甲方要求完成应急任务，受到上级批评并造成恶劣影响的。 | 每次 | 100000 |  |
| 24 | 若丙方因修剪不及时，导致树木出现遮挡交通指示牌及路灯等情况的。 | 每处 | 500 |  |
| 25 | 检查发现企业负责人未定期督促、检查本单位的安全生产工作，或未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，或发现相关台账记录不全、弄虚作假的。 | 每次 | 2000 |  |
| 26 | 若丙方购买苗木（种类或规格）与甲方要求的不符，并未征得甲方的同意下，擅自进行补种的。 | 每次 | 1000 |  |
| 27 | 养护工程管理系统中下发的相关任务未能按时处理或处理不达标的。 | 当月累计达两次或以上的 | 1000 |  |
| 28 | 丙方未按投标文件中的拟投入本采购包的人员配备情况承诺事项的，从项目开始之日起，按每人每日人民币1000元的标准在当月服务费中进行扣除，若开始后十五日内仍不配齐，甲方不支付当月的养护费。 | 每人每日 | 1000 |  |
| 29 | 丙方未按要求及规范进行作业的。 | 每次 | 3000 |  |
| 30 | 若发现丙方在上下班高峰期进行路上作业，经核查情况属实的 | 每次 | 6000 |  |
| 31 | 若发现丙方在路上装载绿化垃圾未用押尾车押尾，或发现绿化垃圾清运车存在撒漏风险，或未按要求做好密封处理。 | 每次 | 3000 |  |
| 32 | 若发现丙方淋水不足导致绿化存在枯萎等情况 | 每处 | 500 |  |
| 33 | 若发现丙方在未征求甲方同意的情况下，擅自将乔、灌木进行过度修剪 | 每次 | 3000 |  |
| 34 | 若发现绿化管养项目负责人未在招标文件规定的工作时间内从事非本职工作 | 每次 | 1000 |  |
| 甲方保留对本扣罚标准的修改权和解释权。 |  |  |  |  |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：441901-2025-00335

#### 采购项目编号：441901-2025-00335

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东德业招标代理有限公司

你方组织的“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）”项目的招标[采购项目编号为：441901-2025-00335]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东德业招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）”项目采购[采购项目编号为441901-2025-00335]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：东莞市市政园林管理中心（东莞市市容环卫中心）

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东德业招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）招标中获中标（采购项目编号：441901-2025-00335），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东德业招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东德业招标代理有限公司

我单位已登记并准备参与“东部快速路环卫保洁、绿化管养项目（联合采购）”项目（采购项目编号：441901-2025-00335 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日